**Papildu informācija par projektu**

**“Loka maģistrāles pārbūve posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”**

**Projekta mērķis** ir novērst transporta infrastruktūras pārrāvumu – šauro vietu un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam Jelgavas pilsētā, pārbūvējot Loka maģistrāli posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgava pilsētas administratīvajai robežai.

**Projekta ietvaros plānotās aktivitātes**

1. Ceļa daļas pārbūve 2,25 km garumā;
2. Trīs rotācijas apļu izveide (krustojumos ar Aviācijas ielu, Rubeņu ceļu un Langervaldes ielu);
3. Pārvada par dzelzceļu pārbūve;
4. Gājēju un velosipēdu ceļu izbūve;
5. Autobusu pieturu pārbūve;
6. Lietus kanalizācijas tīklu pārbūve;
7. Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);
8. Teritorijas labiekārtošana;
9. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

**Plānotie rezultāti**

Projekta ietvaros veikta Loka maģistrāles, posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve 2,25 km garumā, uzlabojot esošā tranzīta un kravu transporta maršruta un rūpnieciskās apbūves teritorijas sasaisti ar TEN-T visaptverošā tīkla autotransporta infrastruktūru.

**Projekta budžets**

Projekta kopējās izmaksas ir 8 871 976,52 *euro*, no tām 6 695 946,40 *euro* irKohēzijas fonda finansējums, 295 409,40 *euro* ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 1 880 620,72 *euro* ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

**Plānotais projekta īstenošanas laiks**

2017.gada 1.septembris līdz 2020.gada 1.septembris.