APSTIPRINĀTA

Ar Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. lēmumu Nr.6/6

Kopīga sadarbības projekta

“Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”

stratēģija

Jelgava / Bauska / Dobele

2017

| 1. sadaļa - Ievads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.STRATĒĢIJAS IESNIEDZĒJS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta nosaukums: |  |  |  | Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā |  |  |  |  |
| Stratēģijas iesniedzējs: |  |  |  | Jelgavas pilsētas dome |  |  |  |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: |  |  |  | 90000042516 |  |  |  |  |
| Stratēģijas iesniedzēja veids: |  |  |  | Pašvaldība |  |  |  |  |
| 1.2. INFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS PARTNERI NR.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratēģijas iesniedzēja sadarbības partneris: |  |  |  | Dobeles novada pašvaldība |  |  |  |  |
| Sadarbības partnera nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: |  |  |  | 90009115092 |  |  |  |  |
| Stratēģijas iesniedzēja sadarbības partnera veids: |  |  |  | Pašvaldība |  |  |  |  |
| * ja paredzēts piesaistīt vairākus sadarbības partnerus, informāciju norāda par katru sadarbības partneri atsevišķi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.2.INFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS PARTNERI NR.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratēģijas iesniedzēja sadarbības partneris: |  |  |  | Bauskas novada pašvaldība |  |  |  |
| Sadarbības partnera nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: |  |  |  | 90009116223 |  |  |  |
| Stratēģijas iesniedzēja sadarbības partnera veids: |  |  |  | Pašvaldība |  |  |  |

| 1.3.INFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS PARTNERI NR.3 |  |
| --- | --- |
| Stratēģijas iesniedzēja sadarbības partneris: | Jelgavas Romas katoļu draudze |
| Sadarbības partnera nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | 90000428982 |
| Stratēģijas iesniedzēja sadarbības partnera veids: | Reliģiska organizācija |

| 1.4.INFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS PARTNERI NR.4 |  |
| --- | --- |
| Stratēģijas iesniedzēja sadarbības partneris: | Jelgavas Svēto Simeana un Annas Pareizticīgo draudze |
| Sadarbības partnera nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | 90000081693 |
| Stratēģijas iesniedzēja sadarbības partnera veids: | Reliģiska organizācija |

| 1.3. SADARBĪBAS MEHĀNISMA APRAKSTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta ietvaros paredzēta sadarbība starp trīs pašvaldībām: projekta iesniedzēju - Jelgavas pilsētas domi un sadarbības partneriem - Bauskas un Dobeles novadu pašvaldībām, kā arī ar divām reliģiskām organizācijām - Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudzi un Jelgavas Romas katoļu draudzi, kuru īpašumā/valdījumā atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Tā kā kultūras pieminekļu apsaimniekošanu nodrošina atbilstošās teritorijas pašvaldība ar savām iestādēm un kapitālsabiedrībām, bet sakrālos objektus atbilstošās reliģiskās organizācijas, balstoties uz lēmumu pieņemšanas, apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas funkcijām, līdz projekta iesniegšanai starp projekta iesniedzēju/vadošo partneri – Jelgavas pilsētas domi un pārējiem sadarbības partneriem tiks noslēgti sadarbības līgumi, kuros tiks atrunāti projekta iesniedzēja un sadarbības partneru pienākumi sekmīgai projekta īstenošanai. Katrs partneris nodrošinās projekta daļas, kas saistīta ar atbalstāmajām darbībām konkrētā partnera īpašumā/valdījumā esošajā kultūras mantojuma objektā un ar to saistītā infrastruktūrā, īstenošanu, plānoto rezultātu sasniegšanu un līdzekļu nodrošināšanu rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas pabeigšanas sasniegto rezultātu ilgtspējai. Lēmumus par katra partnera projekta darbību īstenošanai nepieciešamajiem finanšu resursiem pieņem katrs partneris atbilstoši objekta piederībai. Jelgavas pilsētas dome kā vadošais partneris projekta īstenošanas nodrošināšanai izveidos projekta vadības grupu šādā sastāvā: projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, grāmatvedis, jurists, sabiedrisko attiecību speciālists. Vadības grupas galvenie uzdevumi būs: projekta vadība, tai skaitā finanšu vadība, projekta darbību ieviešanas plānošana, koordinēšana un īstenošana, kontroles pasākumu īstenošana, informācijas un saziņas nodrošināšana, risku novērtēšana un uzraudzība, projekta kopīgo maksājumu pieprasījumu sagatavošana un iesniegšana sadarbības iestādei – Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Vadošā partnera vadības grupas personāls nodrošinās ikdienas komunikāciju un sadarbību ar projekta sadarbības partneriem un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta darba grupas tiks izveidotas arī katrā sadarbības partnera institūcijā. Projekta īstenošanas nodrošināšanai katrs sadarbības partneris deleģēs atbildīgo pārstāvi, kurš sniegs informāciju, sagatavos un iesniegs atskaites par īstenotajām darbībām un izlieto finansējumu vadošā partnera vadības grupas personālam. Projekta realizācijas sekmīgai norisei, īstenoto darbību un to rezultātus izvērtēšanai tiks organizētas vadošā partnera vadības darba grupas tikšanās ar sadarbības partneru projekta darba grupu pārstāvjiem. Projekta īstenošanas virsuzraudzību nodrošinās projekta uzraudzības grupa, kurā piedalīsies katra partnera deleģētā amatpersona. Projekta īstenošana veicinās Zemgales kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, pieejamību un pilnvērtīgu izmantošanu, nodrošinās kultūras mantojuma ilgtspēju, sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Projekta ietvaros pilnveidotie un atjaunotie objekti, tajos izveidotie un pilnveidotie pakalpojumi veicinās tūrisma objektu tīklveida sadarbību un tematiski vienotu reģionālu piedāvājumu veidošanu, tūristu skaita pieaugumu un tūrisma piedāvājuma konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. STRATĒĢIJAS DARBĪBAS TERMIŅŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta stratēģijas darbības termiņš ir sākot no 2017.gada (plānotā projekta iesnieguma iesniegšanas gads) līdz 2025.gadam (5 gadi pēc projekta īstenošanas beigām). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. SADAĻA – ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS TERITORIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratēģijas īstenošanas teritorija aptver Zemgales reģiona centrālo daļu - Zemgales kultūretnogrāfiskā novada Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu teritorijas. Dabas, ainaviski vērtīgās un kultūrvēsturiskās teritorijas veido Zemgales reģiona esošo telpisko struktūru, kas ir nozīmīga reģiona attīstībā un kurai saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam 2030.gadā plānotas šādas vēlamās ilgtermiņa pārmaiņas: - kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas un teritorijas ir integrētas pilsētu un lauku vidē, visi kultūras pieminekļi ir sakopti, nav avārijas stāvoklī un nav pamestu ēku; - tiek aizsargāts, kopts un attīstīts nemateriālais kultūras mantojums; - attīstās konkurētspējīgi tūrisma objekti; - kultūras mantojums un tradicionālo amatu prasmes kā Zemgales kultūridentitātes apliecinājums ir saglabātas nākamajām paaudzēm; - notiek tradicionāli pasākumi, kas izceļ un popularizē Zemgales kultūras daudzveidību un savdabību. Pielikumā pievienots stratēģijas īstenošanas teritoriju kartogrāfiskais materiāls. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemgales reģiona centrālajā daļā (Jelgavas, Bauskas, Dobeles apkārtnē) ir vērojama ļoti liela kultūrvēsturiskā mantojuma koncentrācija, ļaujot iepazīt dažādus vēstures posmus, arhitektūru, izzināt arheoloģijas liecības. Tomēr, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, pilnvērtīgi iekļautos kopējā Latvijas tūrisma piedāvājumā un spētu reģionam vairāk piesaistīt vietējos un ārvalstu tūristus, ir nepieciešams veikt restaurāciju, konservāciju, pārbūvi un uzlabojumus daudzos esošajos kultūrvēsturiskajos objektos, kā arī veidot jaunus atraktīvus piedāvājumus. Reģiona pašvaldību un kultūrvēsturisko objektu īpašnieku prioritāte ir saglabāt kultūras mantojumu kā cilvēka dzīves kvalitātes nozīmīgu faktoru – apzināt, aizsargāt, uzturēt un iekļaut mūsdienu dzīves apritē materiālo kultūras mantojumu, veicināt sabiedrībā kultūrvēsturisku vērtību izpratni. Projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošana ļaus Zemgales trīs pašvaldību teritorijās – Jelgavas pilsētā, Dobeles novadā un Bauskas novadā atjaunot/uzlabot piecus valsts nozīmes kultūras pieminekļus, veidojot jaunu tūrisma piedāvājumu reģionā. Jelgava no 15.gs. līdz mūsu dienām ir Zemgales kultūretnogrāfiskā novada lielākā un nozīmīgākā pilsēta ar unikālu kultūrvēsturi, taču pilsētas apbūves bojā eja 1944.gada vasarā, padomju okupācijas periodā jaunuzceltā blokmāju apbūve, kā arī tas, ka Jelgava padomju okupācijas gados bija t.s. “slēgtā” pilsēta, ne īpaši reklamēta tūristiem, veidoja priekšstatu, ka Jelgava ir industriāla pilsēta un tūrisma potenciāla šeit nav. Pēdējos gadu desmitos pilsēta sekmīgi iekļāvusies kopējā Latvijas kultūras un tūrisma piedāvājumā. Viena no teritorijām, kurai pēdējo gadu laikā ir uzsākta sakārtošana un kas tiek iekļauta tūrisma apritē, ir t.s. Vecpilsētas ielas kvartāls, kura apbūve saistāma ar 18.-20.gs. sākumu. Te ir saglabājies senās apbūves blīvuma raksturs, arhitektoniskā, mākslinieciskā un vēsturisko elementu izteiksmība, tā ir daļa no Latvijas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7433 „Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs”, taču pašlaik daļa šeit esošo ēku ir kritiskā stāvoklī. Lai veicinātu Vecpilsētas teritorijas iekļaušanos kultūras un tūrisma piedāvājumā un pilnvērtīgāk izmantotu tās attīstības potenciālu, projekta ietvaros ir paredzēts izveidot jaunu tūrisma objektu - Zemgales restaurācijas centru ar unikālu piedāvājumu reģionā, kas nodrošinās restauratoru pakalpojumu pieejamību kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai, iespēju interesentiem klātienē iepazīties un izzināt restaurācijas procesa gaitu, kā arī piedāvāt citus pakalpojumus. Projekta ietvaros tiks veikta ēkas Vecpilsētas ielā 14 (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5185) restaurācija un pārbūve, to savienojot ar ēku Krišjāņa Barona ielā 50, kas pārbūves ietvaros tiks veidota par ēkas Vecpilsētas ielā 14 atbalsta infrastruktūru, nodrošinot jaunveidojamā restaurācijas centra pilnvērtīgu funkcionēšanu. Jelgavas baznīcas sakrālā tūrisma kontekstā ir iecienītas tūristu apskates vietas, bet to attīstības potenciāls netiek pilnībā izmantots. Lielākajai daļai interesentu šīs sakrālās celtnes aplūkojamas no ārpuses, liedzot iespēju iegūt pilnīgāku informāciju par pašu būvi, kas skatītājam atsedzas tieši ēku interjeros. Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5110, viena no četrām Latvijas pareizticīgo katedrālēm, pirmā pareizticīgo baznīca Zemgalē. Baznīcas pirmsākumi datējami ar 1711.gadu, 1774.gadā arhitekts Frančesko Bartolomeo Rastrelli projektēja jaunu mūra baznīcu, kura pastāvēja līdz 19.gs.beigām, kad to no jauna pārbūvēja pēc arhitekta Nikolaja Čagina projekta. Otrā pasaules kara beigu posmā baznīca tika sagrauta, tās atjaunošana 20.gs.beigās notika bez pienācīgas pietātes pret vēsturi - netika atjaunoti sienu apgleznojumi, kas pēc fragmentāriem aprakstiem literatūrā bijuši ļoti iespaidīgi, jo N.Čagins baznīcas interjeru veidoja, zinādams, ka tai piešķirs katedrāles statusu. Projekta ietvaros paredzēta šo gleznojumu atjaunošana, izmantojot 1983.gadā veiktās fotofiksācijas materiālus un analoģijas citās pareizticīgo baznīcās. Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5150. Celta 1906.gadā pēc arhitekta Kārļa Eduarda Strandmaņa projekta neogotikas stilā. Katedrāle ir sarkano ķieģeļu mūra celtne, ar vienu lielu torņiem, skārda jumtu, transeptu un trijiem jomiem, bagātīgi rotāta ar dekoratīviem elementiem. Torņu un jumta vainagojošo daļu noslēgumi veidoti ar gotiskiem elementiem - krustveida cementa ziediem, kā arī kaltiem krustiem. Virs ieejas atrodas vietējas nozīmes mākslas darbs – bareljefs «Svētais vakarēdiens». Sarkano ķieģeļu būve ir viena no lielākajām pilsētas sakrālajām celtnēm. Arī šī baznīca Otrā pasaules kara beigu posmā izdega, tās atjaunošana tika pabeigta 1992.gadā, kad agrākā izskatā atjaunoja smailo baznīcas torni. No ēkas celtniecības sākuma neskarti gan Pirmajā, gan Otrajā pasaules karā ir palikuši uz baznīcas fasādes (torņa un jumta daļā) izvietotie krusta puķu lējumi un kaltie krusti, kas ir samērā unikāli Latvijas sakrālo celtņu kontekstā. Šobrīd ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs, taču ir problēma ar torņa jumtu un uz fasādes un torņa izvietoto dekoratīvo elementu izskatu un drošību - pieciem krusta puķes lējuma krustiem. Minētie krusti atrodas ~40m no zemes līmeņa un ir pakļauti tiešās apkārtējās vides ietekmei (lietus, sals, vējš, temperatūru svārstības), kā arī vides piesārņojuma negatīvai ietekmei (intensīva auto satiksme). Projekta ietvaros paredzēta torņa jumta renovācija, akmens masas četru krusta puķu lējumu atjaunošana un viena esošā krusta puķu lējuma restaurācija un eksponēšana katedrāles dārzā. Dobeles Livonijas ordeņa komplekss ir valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas piemineklis. Pilskalns kopā ar mūru pils drupām ir senākā un nozīmīgākā viduslaiku kultūras vēstures liecība reģionā. Pils kapelas ēkas sākotnējais apjoms celts aptuveni 1335.gadā, un kopš pirmsākumiem tā bijusi dominējošā ēka pils kompleksā, savu veidolu saglabājot līdz mūsdienām. Pašlaik kapelas teritorijas izmantošana nav iespējama, jo tehniskais stāvoklis ir nedrošs apmeklētājiem. Projekta ietvaros tiks veicināta vietas vēsturiskās vērtības saglabāšana un jēgpilna izmantošana, apzinoties atbildību par šo vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm. Projekta ietvaros plānots veikt arheoloģisko izpēti kapelas mūru daļā, konservāciju un jaunas infrastruktūras izbūvi, izveidojot telpas Dobeles Novadpētniecības muzejam. Jaunradītie pakalpojumi bagātinās tūrisma, kultūras un izglītojošo pakalpojumu piedāvājumu, nodrošinās vidi Livonijas ordeņa pils kompleksa tradicionālās amatniecības un tūrisma mārketinga attīstības centra izveidei Dobelē un Zemgales reģionā. Bauskas pils komplekss sastāv no divām saistītām daļām – Vecās un Jaunās pils, pirmā - Livonijas ordeņa cietokšņa drupas (15.gs.vidus), otrā – manierisma stilā celta viena no Kurzemes hercogu Ketleru rezidencēm (16.gs.beigas). Jaunās pils restaurācijas darbi pabeigti 2014.gadā, taču Vecās pils cietokšņa centrālais tornis un pieguļošās sienas ir avārijas stāvoklī. netraucēti iekļūst mūros, kā arī torņa aizbērtajos pagrabos, no kuriem filtrējas uz Mēmeles stāvkrastu, radot noslīdeņus. Sienās vērojamas kavernas, plaisas un akmeņu izdrupumi. Vēsturiskās apdares paliekas - apmetumi ir uz izzušanas robežas un esošā infrastruktūra - kāpnes, skatu laukums - ir nolietoti. Tornis nav izmantojams kultūrizglītojošu pasākumu norisei. Savukārt Mēmeles upes stāvkrastā izveidojušies noslīdeņi atseguši pils pamatus un apdraud pils statisko stabilitāti. Ir veikta nogāzes pagaidu nostiprināšana, pilskalna ģeoloģiskā izpēte, nostiprināta nogāzes pamatne - dolomīta klints, taču pagaidu nostiprinājumi degradē pils apkārtnes ainavu, pils ziemeļu fasāde apmeklētājiem nav pieejama. Neskatoties uz veiktajiem pasākumiem, jauni noslīdējuma draudi nogāzē nav likvidēti. Projekta ietvaros paredzētā Bauskas pils centrālā torņa un pieguļošo sienu konservācija ar mērķi izbūvēt vairākus skatu laukumus pilsdrupu un apkārtējās ainavas apskatei, iekārtot pils būvvēstures digitālu ekspozīciju, kā arī Mēmeles stāvkrasta nostiprināšana un rehabilitācija ar mērķi izveidot tūristu taku gar pils ziemeļu sienu pilsdrupu un Mēmeles ielejas apskatei, pilnveidos Bauskas pils muzeja tūrisma piedāvājumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS ATBILSTOŠI POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratēģijas īstenošanas darbības plānotas saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteikto prioritāti - Latvijas kultūras telpas attīstība - un mērķi – saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi, tajā skaitā paredzot kultūras mantojuma potenciāla izmantošanu kultūras tūrisma attīstībai Jelgavā - Vecpilsētas teritorijā un sakrālajos kultūrvēsturiskā mantojuma objektos, Dobelē - Dobeles pilsdrupu teritorijā, Bauskā - Bauskas pils teritorijā. Atbalstāmajos objektos, sakārtojot un izveidojot mūsdienām atbilstošu un objektu funkcionēšanai nepieciešamu infrastruktūru, tiks radīta iespēja pašvaldību teritorijās attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, radošās industrijas un tūrisma aktivitātes, tostarp veidojot labvēlīgu un iekļaujošu dzīves vidi, atbilstoši Nacionālās attīstības plāna 2014.–2020.gadam prioritātei „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” veidojot kultūru par līdzvērtīgu ilgtspējīgas attīstības pīlāru līdzās ekonomikas izaugsmei, sociālai iekļaušanai un vides līdzsvarotai attīstībai. Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam plānots veicināt starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru kā reģionu attīstības virzītājspēku ekonomisko izaugsmi, savukārt, šīs stratēģijas īstenošanas ietvaros tiks izveidoti jauni izglītojoši kultūras tūrisma pakalpojumi, atraktīvā un sakārtotā vide veicinās uzņēmējdarbības un papildinošo pakalpojumu attīstību, tai skaitā tirdzniecības uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu pakalpojumus nacionālas nozīmes attīstības centrā Jelgavā un reģionālas nozīmes attīstības centros Dobelē un Bauskā. Stratēģijas īstenošanas ietvaros restaurējamie un atjaunojamie kultūras pieminekļi nodrošinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību atbilstoši Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam „Radošā Latvija”, sniegs iespēju nākamajām paaudzēm iepazīt unikālu kultūrvēsturisko mantojumu un interaktīvā veidā izzināt tā vēstures gaitas. Zemgales reģionā no jauna izveidotie un pilnveidotie kultūras tūrisma produkti un pakalpojumi veicinās lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas dzīves telpas attīstību, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam, reģiona identitātes atpazīstamību vietējā un starptautiskā tirgū. Zemgales restaurācijas centrs nodrošinās restaurācijas pakalpojumu pieejamību, palielinot iespēju reģiona muzejiem, pašvaldībām un citiem vietējiem un ārvalstu interesentiem veikt nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma restaurāciju. Tiks pilnveidots Jelgavas sakrālo kultūras mantojuma objektu pakalpojumu piedāvājums. Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservācijas un pārbūves rezultātā izveidotās izstāžu un konferenču telpas veicinās kultūras mantojuma objekta ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, jaunu pakalpojumu attīstību. Bauskas pils pilsdrupu centrālajā tornī izveidotā infrastruktūra nodrošinās plašas iespējas teātru un koncertu organizēšanai, palielināsies profesionālās mākslas, mūzikas pieejamība. Projekts uzlabos dzīves vidi Bauskas pilsētā – atjaunots pils vēsturiskais siluets, izveidota tūrisma taka gar Mēmeles stāvkrastu pie pils mūriem. Stratēģijas īstenošana kopumā veicinās ilgtspējīgu Zemgales tūrisma attīstību saskaņā ar Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam, nodrošinot tūrisma produktu kvalitātes uzlabošanos, attīstot infrastruktūru tūrisma izaugsmei, veicinot reģionālo tūrisma puduru veidošanos. Zemgales reģiona mērķtiecīgs tūrisma mārketings un komplekss tūrisma produktu piedāvājums palielinās objektu apmeklētību un nakšņojošo personu skaitu, rosinās tūristus uzturēties reģionā ilgāk kā vienu dienu, tādējādi mazinot sezonalitātes efektu. Stratēģijas īstenošanas ietvaros tiek īstenots Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020 definētais Latvijas vides politikas virsmērķis - nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības. Saskaņā ar Ainavu politikas pamatnostādnēm 2013.–2019.gadam atjaunotie kultūrvēsturiskie objekti: 18.gs. sākuma būvniecības paraugs - ēka Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, Dobeles pilsdrupu saglabātais un Bauskas pils atjaunotais vēsturiskais siluets, atjaunotā Mēmeles krasta ainava veicinās apdzīvoto vietu, Zemgales un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, vietu identitātes saglabāšanu, kā arī uzlabos reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Zemgales tūrisma resursi ir bagātais kultūras un vēstures mantojums, Mēmeles, Mūsas, Lielupes un Bērzes upju ieleju ainavu daudzveidība un tās mozaīkveida raksturs, kas vērtējami kā nozīmīgi ainavas elementi un savdabīga reģiona vizītkarte. Bauskas dabas parka teritorija raksturojas ar unikālu kultūrainavu, kas ir viena no senākajām cilvēku apdzīvotām teritorijām Latvijā (no 1. gadu tūkstoša p.Kr. līdz mūsdienām). Stratēģija atbilst Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānošanas dokumentiem: - Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015- 2030: viena no Zemgales īpašām vērtībām ir saistīta ar to, ka reģions ir bagāts ar nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu – nacionālas nozīmes kultūrvēsturiskiem pieminekļiem un tūrisma objektiem. Zemgales reģiona ekonomikas profils aptver četrus galvenos specializācijas virzienus, viens no tiem saistās ar radošo amatniecību un tūrisma jomu. Nākotnē tūrisma, amatniecības un radošo industriju jomas attīstībā noteiktas tradicionālās nišas – kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas izziņas un aktīvais tūrisms, Zemgales un Sēļu kultūras mantojuma un tradīciju maršruti, kultūras pasākumi u.c. un attīstāmās nišas – kopīgi dabas un kultūras mantojuma tūrisma maršruti vairāku novadu ietvaros, 2-3 dienu tūrisma piedāvājums, amatnieku sadarbības, amatnieku sadarbības ar radošo industriju uzņēmumiem jaunu produktu un pakalpojumu veidošanā. - Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015-2020 prioritātes “Zemgales reģiona kultūrvide un identitāte” rīcības virzieniem: - saglabāt un popularizēt Zemgales un Sēlijas kultūrvidi un tradīcijas; - stiprināt un vienot Zemgales un Sēlijas iedzīvotāju kopienas, saglabājot gan pilsētu, gan lauku apdzīvotību un veicinot dzīves līmeņa paaugstināšanos; - atbalstīt amatniecības, mājražošanas un kultūras un radošo industriju attīstību; - saglabāt un attīstīt ainaviskās un kultūrvēsturiskās teritorijas. Stratēģijas īstenošanas nepieciešamība ir pamatota arī katras pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, kā arī projekta ietvaros attīstāmo objektu darbības stratēģijās: - Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014.–2020.gadam, apstiprināta ar Jelgavas pilsētas domes 23.05.2013. lēmumu Nr.5/5, aktualizētais Investīciju plāns - ar Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. lēmumu Nr. 6/2. Viens no Jelgavas specializācijas virzieniem ir - izglītības, kultūras, tūrisma un sporta centrs ar starptautiskas un nacionālas nozīmes kultūras pasākumiem. Trešā rīcībpolitika - atpazīstams un konkurētspējīgs piedāvājums kultūras, tūrisma un sporta jomās, kuras ietvaros izvirzīts uzdevums “Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu” un rīcības: - veicināt aktīvu kultūrdzīvi pilsētā, nodrošinot konkurētspējīgu nacionālas nozīmes attīstības centra kultūras pakalpojumu klāstu un daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas; - pilnveidot un attīstīt kultūras infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi; - saglabāt kultūras mantojumu un radīt nākotnes kultūras mantojumu; - veidot labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai; - paaugstināt speciālistu kvalifikāciju un nodrošināt jaunu speciālistu piesaisti kultūras jomā; - sekmēt sadarbību kultūras jomā kultūras piedāvājuma dažādošanai. Investīciju plānā iekļauta projekta ideja Nr.3.2.3. “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Jelgavas Vecpilsētā, 1.kārta - Zemgales restaurācijas centra izveide”. - Dobeles novada attīstības programma 2014.-2020.gadam apstiprināta 2013.gada 28.novembra Dobeles novada domes sēdē ar lēmumu Nr. 336/13: - rīcības virziens “Kultūra, sports un atpūta” (R 1.32 Modernizēt esošo kultūras infrastruktūru un izveidot jaunus kultūras un atpūtas objektus), (R 1.35 Dažādot kultūras pakalpojumu klāstu); - rīcības virziens “Tūrisms” (R 2.9 Pilnveidot tūrisma infrastruktūru novada teritorijā), (2.10 Uzlabot tūrisma produktu un pakalpojumu pieejamību), (R 2.14 Attīstīt perspektīvos tūrisma veidus un dažādot tūrisma piedāvājumu, veidojot Dobeli par atpazīstamu galamērķi), (R 2.15 Nodrošināt mārketinga pasākumus novada tūrisma piedāvājumu popularizēšanai); - rīcības virziens “Vide un kultūrvēsturiskais mantojums” (R 3.22 Veicināt novadā esošo dabas un kultūras pieminekļu saglabāšanu), (R 3.23 Pilnveidot kultūras pieminekļu pieejamību). - Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012-2030.gadam un Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam apstiprināta 31.05.2012. Bauskas novada domes sēdē ar lēmumu Nr.10, 2.p. Pašvaldības specializācija: Bauskas novadā ir nozīmīgi tūrisma resursi, t.sk. pils, muzeji, apskates objekti, upes, nepiesārņota daba, u.c. Tas dod iespēju attīstīties kultūrvēsturiskajam tūrismam un aktīvajam, dabas tūrismam, kā arī saistītajiem pakalpojumiem. Investīciju plāns 2015.-2018.gadam, apstiprināts 18.03.2016., prot.Nr.5, 3.p. Ilgtermiņa prioritāte „Pievilcīga un droša dzīves un darba vide”, Prioritāte 4 - Pievilcīga kultūras un sporta vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu. Bauskas novada kultūras attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam, apstiprināta 22.12.2015. prot.Nr.25, 10.p. Prioritārā rīcība: Bauskas pils centrālā torņa konservācija un Mēmeles stāvkrasta rehabilitācija ar mērķi ierīkot skatu laukumu, koncertzāli, būvvēstures digitālu ekspozīciju, tūristu taku apkārt pilij. Rīcības plāns: Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība. - Zemgales restaurācijas centra darbības stratēģija 2017.-2025.gadam. - Dobeles Livonijas ordeņa pils kompleksa darbības stratēģija 2016.-2023.gadam. - Kultūras mantojuma objekta - Bauskas pils – darbības stratēģija 2017.-2025.gadam, ietverot ar kultūras mantojumu saistītās infrastruktūras būves. - Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles darbības stratēģija 2017.-2025.gadam; - Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles darbības stratēģija 2017.-2025.gadam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. SADAĻA – STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS APRAKSTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Stratēģijas īstenošanas teritorijas attīstības vīzija un mērķis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vīzija Saglabātas un atjaunotas Zemgales kultūrvēsturiskās vērtības Jelgavā - Vecpilsētas teritorijā un sakrālajos kultūrvēsturiskā mantojuma objektos, Dobelē - Dobeles pilsdrupu teritorijā, Bauskā - Bauskas pils teritorijā. Nodrošināta kultūras mantojuma ilgtspēja - kultūrvēsturisko vērtību un vēstures atpazīstamības zīme, sociālekonomiskā potenciāla attīstība un integrācija vietējās ekonomikas struktūrā. Izveidoti starptautiski atpazīstami tūrisma galamērķi, tūrisma objektu tīklveida sadarbība un tematiski vienoti daudzfunkcionāli piedāvājumi. Mērķis - saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē un Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, sakārtojot un izveidojot mūsdienām atbilstošu un objektu funkcionēšanai nepieciešamo infrastruktūru, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām. Projekta realizācija nodrošinās reģionam nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu ilgtermiņā, veidojot jaunus, konkurētspējīgus kultūras un tūrisma piedāvājumus. Projekta ietvaros plānoto vēsturisko ēku restaurācijas un pārbūves rezultātā Jelgavas Vecpilsētas ielu kvartāla teritorijā, kas ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7433 sastāvdaļa, tiks veidota pilsētvides struktūra, kāda tā ir bijusi 18.-19.gs. Atjaunotajās ēkās izvietotais Zemgales restaurācijas centrs nodrošinās restaurācijas pakalpojumu pieejamību, palielinot iespēju reģiona muzejiem, pašvaldībām un citiem vietējiem un ārvalstu interesentiem veikt nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma restaurāciju vairākās jomās: arheoloģisko materiālu un metāla, tekstila, stikla, porcelāna un keramikas priekšmetu restaurācijā. Ēku Vecpilsētas ielā 14 plānots veidot publisku, ar interaktīvām vēstures ekspozīcijām, pieejamām izglītojošām programmām un radošām nodarbībām gan profesionāļiem, gan tūristiem un citiem interesentiem. Savukārt ēku Kr.Barona ielā 50 paredzēts veidot kā ēkas Vecpilsētas ielā 14 atbalsta infrastruktūru, izvietojot tajā restauratoru darbnīcas. Abu ēku izveidotais komplekss nodrošinās Zemgales restaurācijas centra pilnvērtīgu funkcionalitāti, sniegs iespēju apmeklētājiem izzināt restaurācijas procesu, iesaistīties dažādās aktivitātēs un pasākumos, klātienē apskatīt projekta ietvaros restaurēto un atjaunoto kultūrvēsturisko objektu. Centra izveidošana uzlabos kopējo dzīves vidi Vecpilsētas ielu kvartālā, veicinot jaunu pakalpojumu un produktu veidošanos, vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību šajā teritorijā un Jelgavā kopumā. Dobeles Livonijas ordeņa pils kompleksa kapelas mūru konservācija un pārbūve, saglabājot pilsdrupu telpisko struktūru, palielinās Livonijas ordeņa pilsdrupu ekonomisko un inovatīvo izmantošanu. Investīciju ieguldījums nodrošinās kultūras un dabas mantojuma ilgtspēju un pozitīvi ietekmēs objekta sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Projekta ietvaros plānota kultūrvēstures mantojuma jaunu ekspozīciju izveide – Hercogienes kabineta, amatniecības vēstures ekspozīcijas, Hercoga zāles izveide sabiedrības interaktīvai izklaidei un izglītošanai. Inženiertīklu izbūve Dobeles Livonijas ordeņa pils kompleksā nodrošinās labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības veicināšanai, iegūstot sabiedriski, kultūrvēsturiski un ekonomiski nozīmīgu vietu jaunā kvalitātē – kā faktors Dobeles novada ekonomiskajai izaugsmei, dzīves vides pievilcības paaugstināšanai un uzņēmējdarbības attīstībai. Pabeidzot Livonijas ordeņa Bauskas cietokšņa pilsdrupu mūru konservācijas darbus, atjaunojot centrālā torņa jumtu, izveidojot pilsdrupu un apkārtējās ainavas apskates infrastruktūru, tiks nodrošināta Bauskas pils kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana - celta pilsdrupu informatīvā vērtība, likvidēts apmeklētāju un jau restaurēto ēku apdraudējums. Torņa izpētes un pilsdrupu konservācijas pieredze tiks publicēta un atspoguļota pils būvvēstures digitālajā ekspozīcijā. Konservācijas darbu gaitā tiks apmācīti amatniecības skolas audzēkņi restauratoru asistentu specialitātē. Pilsdrupas tiks padarītas pieejamas kultūras pasākumu organizēšanai, uzlabosies apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte, tiks radīti jauni muzeja pakalpojumi - pils būvvēstures digitāla interaktīvā ekspozīcija, skatu laukumi iekštelpu un apkārtnes apskatei. Restaurācijas rezultātā pilsdrupu centrālajā tornī tiks izveidota telpa ar plašām iespējām teātru un koncertu organizēšanai, palielināsies profesionālās mākslas, mūzikas pieejamība. Nostiprinot Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzi, tiks nodrošināta droša lietus ūdens aizvadīšana no Bauskas pils jumtiem un teritorijas, likvidēta avārijas situācija Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzē, garantēta Bauskas pils pamatu stabilitāte, rehabilitēta Mēmeles ielejas ainava pie Bauskas pils, izveidota ainavas apskates taka gar Bauskas pili „Natura 2000” teritorijā. Projekts uzlabos dzīves vidi Bauskas pilsētā – atjaunots pils vēsturiskais siluets, izveidota tūrisma taka gar Mēmeles stāvkrastu pie pils mūriem, rehabilitēta noslīdeņu izkropļotā Mēmeles krasta ainava. Pēdējos gados Latvijā būtisku lomu tūrismā ir ieguvis sakrālais tūrisms, un Jelgavas pilsētā projekta ietvaros ir paredzēts pilnveidot sakrālās celtnes – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļus, kas sekmīgi iekļausies kopējā sakrālā tūrisma piedāvājumā ne tikai reģiona, bet arī Latvijas un starptautiskā mērogā. Projekta ietvaros plānota Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles sienu gleznojumu atjaunošana, izmantojot 1983.gada fotofiksācijas laika attēlus, kā arī paraugus no līdzīgiem sienu gleznojumiem Latvijas pareizticīgo baznīcās. Atjaunotais sienu gleznojums radīs iespēju gūt pilnvērtīgu informāciju tūristiem par pareizticīgo baznīcu interjera simboliku un arhitektu Nikolaju Čaginu, kurš ir arī Rīgas Pareizticīgo katedrāles Esplanādē projekta autors un līdzās K.Kundziņam ir viens no izcilākajiem pareizticīgo baznīcu ēku projektētājiem Latvijā. Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās jaunavas Marijas katedrālei paredzēts veikt sakrālā simbola – krusta puķu lējumu atjaunošanu un zvanu torņa jumta seguma renovāciju. Uz katedrāles fasādes (torņa un jumta daļā) izvietotie krusta puķu lējumi ir unikāli Latvijas sakrālo celtņu kontekstā, taču šobrīd tie ir avārijas stāvoklī un, lai neradītu apdraudējumu, tie ir demontēti. Atjaunotie krusta puķu lējumi ļaus uzsvērt arhitekta E.Strandmaņa nozīmīgākā darba unikalitāti Latvijas sakrālo celtņu vidū. Projekta īstenošana: - nodrošinās Zemgales reģiona centrālajā daļā esošu nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu pieejamību; - pilnveidos reģiona kultūras un tūrisma piedāvājumu un veicinās tā eksportspēju; - radīs jaunus, izglītojošus kultūras un tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās reģiona identitātes atpazīstamību vietējā un starptautiskā tirgū; - sniegs iespēju nākamajām paaudzēm saglabāt unikālu kultūrvēsturisko mantojumu un interaktīvā veidā izzināt tā vēstures gaitas; - sniegs iespēju veidot jaunus tematiskus un izglītojošus reģionālus tūrisma maršrutus un piedāvājumus, iekļaujot arī citus Zemgales reģiona tūrisma objektus, kultūras pasākumus un festivālus; - palielinās objektu apmeklētību un nakšņojošo personu skaitu Zemgales centrālajā daļā; - radīs priekšnosacījumus tūrisma pudura attīstībai reģionā, mērķtiecīga tūrisma mārketinga un kompleksa tūrisma produktu piedāvājuma veidošanai, kas rosinās tūristus uzturēties Zemgalē ilgāk kā vienu dienu; - uzlabos iesaistīto teritoriju vides kvalitāti un uzlabos pašvaldību iedzīvotāju dzīves kvalitāti; - radītie jaunie pakalpojumi organiski papildinās esošos pakalpojumus un piedāvājumus, atraktīvā un sakārtotā vide būs labvēlīga mazo uzņēmumu darbībai, veicinot vietējās ekonomikas attīstību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Stratēģijas īstenošanas uzdevumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veicamie uzdevumi stratēģijas ietvaros: - valsts nozīmes kultūras pieminekļu atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un konservācijas darbu dokumentācijas izstrāde; - valsts nozīmes kultūras pieminekļu atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un konservācijas darbu veikšana; - ar kultūras mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana, pārbūve, restaurācija, pieejamības uzlabošana un publiskās ārtelpas attīstīšana; - būvuzraudzības, autoruzraudzības, arheoloģiskās uzraudzības veikšana; - jaunu pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana, tai skaitā telpu aprīkošana, ekspozīciju izveide, paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu; - marketinga un publicitātes pasākumi. Uzdevumi tiks īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros laika periodā no 2017.-2020.gadam, nodrošinot projekta ilgtspēju vismaz 5 gadus pēc projekta pabeigšanas. Projekta finanšu resursi – ERAF, pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, privātais (baznīcu draudžu) finansējums. Arī pēc projekta beigām pašvaldības turpinās pilnveidoto/izveidoto tūrisma objektu marketinga aktivitātes sava budžeta ietvaros. Turpmākai objektu pilnveidošanai un uzturēšanai bez pašvaldības vai objektu īpašnieku finanšu līdzekļiem, ir plānots piesaistīt papildus ES fondu finansējumu, mērķziedojumus un pašu ieņēmumus no ieejas maksas un no papildus pakalpojumiem. Projekta īstenošanas nodrošināšanai projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas pašvaldība izveidos projekta vadības grupu, piesaistot nepieciešamos cilvēkresursus, kā arī katrs sadarbības partneris nodrošinās cilvēkresursus katra partnera projekta darbību īstenošanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3. Atbalstāmajos objektos un infrastruktūrā plānotās darbības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta vai infrastruktūras nosaukums |  |  |  |  | Objektā vai infrastruktūrā plānotās darbības un aktivitātes |  |  |  | Objekta vai infrastruktūras plānotā pieejamība |  |  |
| Zemgales restaurācijas centrs - ēka Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamā saistītā infrastruktūra - ēka Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5185, valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis „Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs” Nr.7433 |  |  |  |  | 1. Valsts nozīmes kultūras pieminekļu atjaunošana, pārbūve, restaurācija - ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā pārbūve un restaurācija ar mērķi saglabāt un eksponēt kultūrvēsturiskās vērtības, nodrošināt objekta funkcionalitāti. 2. Ar kultūras mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana, pārbūve un publiskās ārtelpas attīstīšana - ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve, savienojot to ar ēku Vecpilsētas ielā 14 un labiekārtojot apkārtējo teritoriju ar mērķi nodrošināt kopējo objekta funkcionalitāti. 3. Jaunu pakalpojumu izveide, paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu: Zemgales restaurācijas centrs būs jauns objekts, kas piedāvās daudzveidīgu kultūras, izglītības, tūrisma pakalpojuma klāstu. Objekta veiksmīgai funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešama telpu pielāgošana, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, t.sk. restaurācijas darbnīcām, interaktīvas vēstures ekspozīcijas izveide Vecpilsētas ielā 14. |  |  |  | Publiski pieejams 6 dienas nedēļā, vidēji 321 dienu gadā |  |  |
| Dobeles Livonijas ordeņa pils komplekss valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.752, “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils” un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.4903, “Livonijas ordeņa pilsdrupas” valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.753 “Dobeles senpilsēta” |  |  |  |  | 1. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa konservācija, restaurācija un jaunas infrastruktūras izbūve: Darbība ietver būvdarbus – Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservāciju un izbūvi ar mērķi saglabāt un eksponēt kultūrvēsturiskās vērtības, nodrošināt objekta funkcionalitāti. 2. Jaunu pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana, paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu: Pielāgot objekta telpas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai. Pils kapelas mūru konservācija un izbūve veicinās Dobeles Livonijas ordeņa pils kompleksa tradicionālās amatniecības un tūrisma mārketinga attīstības centra attīstību – jaunradīto pakalpojumu attīstību. |  |  |  | Publiski pieejams 6 dienas nedēļā, vidēji 321 dienu gadā |  |  |
| Bauskas pilsdrupas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6166, Bauskas viduslaiku pils - valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.311 |  |  |  |  | 1. Valsts nozīmes kultūras pieminekļu atjaunošana, pārbūve, restaurācija: Lai saglabātu un eksponētu Bauskas pilsdrupu kultūrvēsturiskās vērtības, nodrošinātu muzeja funkcionalitāti, tiks veikta Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta (centrālais tornis, pieguļošās sienas) 2. Ar kultūras mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana, pārbūve, restaurācija un publiskās ārtelpas attīstīšana: Lai nodrošinātu Bauskas pils pamatu stabilitāti, likvidētu noslīdeņu radīto avāriju sekas, padarītu Mēmeles ielejas ainavu pieejamu tūristiem tiks veikta Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana un rehabilitācija. 3. Jaunu pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana, paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu: Lai muzeja apmeklētājiem padarītu pieejamu, saprotamu un pietiekamu informāciju par pils kompleksa hronoloģisku attīstību, telpu sākotnējo funkciju, fasāžu un interjeru veidošanas mākslinieciskajiem principiem, tiks izveidota un instalēta interaktīva digitālā ekspozīcija, iegādāts un uzstādīts aprīkojums. Izmantojot pils centrālajā tornī izveidotās ārējās galerijas, balkonus un torņa augšējās daļas šaujamlūkas, tiks organizēta Mūsas un Mēmeles sateces un Lielupes sākuma ainavas, kā arī pilsdrupu un tās iekļaujošo vaļņu un bastionu apskate. Izmantojot izveidotās galerijas torņa iekšpusē, tiks organizēta Bauskas pils centrālā torņa oriģinālo mūra konstrukciju un interjera sienu apdares fragmentu apskate. Izmantojot izveidoto tūristu taku rehabilitētās Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes virsotnē, tiks organizēta Mēmeles ielejas ainavas un pils aizsargmūru apskate. |  |  |  | Publiski pieejams 336 dienas gadā |  |  |
| Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5110 |  |  |  |  | 1. Valsts nozīmes kultūras pieminekļu atjaunošana, pārbūve, restaurācija un konservācija: Lai saglabātu un eksponētu kultūrvēsturiskās vērtības, palielinātu objekta funkcionalitāti, tiks veikta izpēte un pareizticīgo katedrāles - valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa vēsturisko apgleznojumu un ornamentu atjaunošana, izmantojot analogus gleznojumus citās baznīcās. 2. Esošo pakalpojumu pilnveidošana, paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu: pilnveidots pakalpojums, sniedzot interesentiem jaunu informāciju par ēku un tās arhitektu, radīts jauns apskates objekts kultūras piemineklī – atjaunotie sienu apgleznojumi. |  |  |  | Publiski pieejams 360 dienas gadā |  |  |
| Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5150 |  |  |  |  | 1. Valsts nozīmes kultūras pieminekļu atjaunošana, pārbūve, restaurācija - lai saglabātu un eksponētu kultūrvēsturiskās vērtības, nodrošinātu objekta funkcionalitāti, tiks veikti būvdarbi - ēkas sakrālā simbola – četru krusta puķu lējumu atjaunošana, viena krusta puķes lējuma restaurācija, eksponējot to katedrāles dārzā, un jumta seguma renovācija. 2. Esošo pakalpojumu pilnveidošana, paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu: pilnveidots pakalpojums – uzlabota objekta – valsts nozīmes kultūras pieminekļa - infrastruktūra un vides drošība. |  |  |  | Publiski pieejams 360 dienas gadā |  |  |
| 3.4. Stratēģijas ietvaros plānoto investīciju sinerģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratēģijas īstenošanai plānotās investīcijas Zemgales trīs pašvaldību - Jelgavas pilsētas, Dobeles un Bauskas novadu - kultūrvēsturiskajos objektos, kā arī divos sakrālā mantojuma kultūras objektos Jelgavā, projekta īstenošanas rezultātā dos nozīmīgu ieguldījumu kopīgā Zemgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Projektā iekļautie objekti un teritorijas veido tematiski vienotu kultūras tūrisma objektu tīklu Zemgalē. Jelgavai, Dobelei un Bauskai kā 1.prioritātes teritorijām piemīt vislielākais attīstības potenciāls. Jau šobrīd projekta objekti iekļauti dažādos tūrisma maršrutos (piemēram, “Zemgales mazais loks”, Lauku ceļotāja “Viduslatvijas tūre” u.c.), un Zemgales tūrisma kartē ir uzsākta tūrisma pakalpojumu tīklveida sadarbība un tematiski vienotu piedāvājumu veidošana reģionā. Projektā iekļautie objekti ir populāri ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu tūristu vidū. Pašvaldības, mērķtiecīgi attīstot teritorijas un plānojot investīciju papildinātību, jau ir realizējušas daudzus projektus un plāno turpināt investīciju piesaisti kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma piedāvājuma attīstībai. Jelgavas pilsētas objektos plānoto un realizēto investīciju sinerģija vērsta uz tūrisma attīstību pilsētā, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu, atjaunojot esošos tūrisma objektus un izveidojot jaunus, kā arī veidojot jaunus tūrisma pakalpojumus un pilnveidojot esošos. Laika periodā no 2009.-2016.gadam Jelgavas pilsētas pašvaldības un tās iestāžu īstenoto projektu rezultātā tika izveidoti jauni tūrisma objekti, piemēram, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, kas kopš tā atklāšanas ik gadu ir populārākais tūrisma objekts pilsētā. Zemgales restaurācijas centra izveide, restaurējot un pārbūvējot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli - ēku Vecpilsētas ielā 14 un saistīto infrastruktūru Kr. Barrona ielā 50, Jelgavā, kā arī valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ēkas Vecpilsētas ielā 2 sakārtošana un Dzīvesziņas un arodu centra izveide tajā papildinās Jelgavas Vecpilsētas teritorijas attīstībai piesaistītās investīcijas, veicinot jaunu pakalpojumu attīstību un tūristu skaita pieaugumu pilsētā. Dobeles Livonijas ordeņa pils kompleksā plānoto un realizēto investīciju sinerģija vērsta uz kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, panākot kompleksa efektīvu, mūsdienīgu un racionālu izmantošanu, iekļaušanu mūsdienīgu muzeju, tūrisma objektu apritē. Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās" ietvaros tika labiekārtots Bērzes upes labais krasts – Livonijas ordeņa pilsdrupu takas, nodrošinot vides pieejamību kultūras un dabas mantojumam un radot kvalitatīvu pastaigu un atpūtas vietu. Pateicoties Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas piešķirtajam finansējumam un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumam, tika veikti betona kāpņu atjaunošanas darbi pilsdrupu teritorijā, nodrošinot pilnīgu pils kompleksa ceļu infrastruktūras labiekārtošanu. Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares projektu konkursa atbalstītais projekts “Arheoloģijas veikšana Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelā” nodrošinās arheoloģisko izpēti Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas teritorijā, veicinot pils kapelas tālāko attīstību, lai pilnvērtīgi izmantotu kapelu un padarītu to pieejamu un atraktīvu plašākam sabiedrības lokam. Plānotās investīcijas Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru daļas konservācijai un izbūvei saglabās valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli, palielinot pilsdrupu ekonomisko un inovatīvo izmantošanu un kalpos kā faktors Dobeles novada ekonomiskajai attīstībai, dzīves vides pievilcības palielināšanai, uzņēmējdarbībai labvēlīgu apstākļu nodrošināšanai. Bauskas pilī plānoto un realizēto investīciju sinerģija vērsta uz Bauskas pils kompleksa konservācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu pilnīgu pabeigšanu un kvalitatīva muzeja pakalpojumu piedāvājuma izveidošanu starptautiski nozīmīgā tūrisma reģionā. ERAF projekti „Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma apritē”, „Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta – atjaunošanas II kārta” un Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Aktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā” ļāva pabeigt pils Jaunās daļas fasāžu un interjeru restaurāciju, izveidot ārējos un iekšējos inženiertehniskos tīklus, izveidot pils jaunajā daļā muzeja ekspozīcijas, administrācijas, krājuma un rekreācijas telpas, labiekārtot jaunās pils teritoriju, izveidot muzeja pakalpojuma sākotnējo paketi - ekspozīcijas, tematiskās izstādes, izglītojošas un izklaidējošas programmas apmeklētājiem, attīstīt ar pili saistītu uzņēmējdarbību. Eiropas Komisijas programmas “Culture 2000“ projektā “Vēsturisko amatu renesanse un moderno tehnoloģiju sintēze 15.gs. Bauskas cietokšņa drupu konservācijā” tika formulēti Bauskas pilsdrupu saglabāšanas konceptuālie principi, izstrādāta drupu saglabāšanas tehnoloģija, apzināti lietojamie restaurācijas materiāli, apmācīts personāls darbu veikšanai un realizēti drupu konservācijas I kārtas darbi, kas kalpo kā etalons konservācijas darbu turpināšanai. Plānotās investīcijas Livonijas ordeņa cietokšņa pilsdrupu mūru konservācijā un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanā un rehabilitācijā ļaus pilnībā pabeigt Bauskas pils kā būvju kompleksa restaurāciju, papildinot esošo muzeja pakalpojumu klāstu un kvalitāti, uzlabojot apmeklētāju drošību. Turpinot investīciju piesaisti projektā ietvertajos kultūrvēsturiskajos objektos, tiks veicināta Zemgales reģiona unikālās identitātes – Livonijas, Kurzemes un Zemgales hercogistes laika piļu un Kurzemes guberņas pilsētvides attīstība - pilnveidota tūrisma infrastruktūra, radot jaunus tūrisma objektus un pakalpojumus, radīta lielāka iespēja izmantot jau esošo investīciju ieguldījumu tūristu plūsmas pastiprināšanai un objektu apmeklētības kāpināšanai. Vienotais kultūras un dabas mantojuma piedāvājums veicinās vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos, ietekmējot dažādas kultūras dzīves jomas, nodrošinot plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, kā arī radot lielāku pievienoto vērtību sekundāro tūrisma pakalpojumu sektorā. Zemgales kultūretnogrāfiskajā novadā darbojas 16 dažāda rakstura muzeji – tostarp 1 valsts un 7 memoriālie, kuru krājumā tiek glabāti ap 500 tūkstošiem artefaktu. Latvijas muzeju nozares stratēģijā (2015-2020) ir secināts, ka Latvijas muzeju krājuma kolekcijām ir neapmierinoši glabāšanas apstākļi, tostarp nepietiekamas restaurācijas jaudas, kas vairs neatbilst mūsdienīgām muzeju krājuma pārvaldības prasībām un nenodrošina unikālu artefaktu saglabāšanu. Izvērtējot esošo situāciju, aptaujājot muzejus un restaurācijas pakalpojumu sniedzējus, tika secināts, ka lielākais pieprasījums ir pēc arheoloģiskā materiāla un metāla restaurācijas, tekstila, stikla, keramikas priekšmetu restaurācijas, glezniecības darbu restaurācijas, uz ko balstīta Zemgales restaurācijas centra ideja. Izveidotās trīs restaurācijas darbnīcas sniegs nozīmīgu ieguldījumu ne tikai projekta partneru Jelgavas, Dobeles un Bauskas pašvaldību muzejiem, bet arī pārējiem Latvijas muzejiem, kolekcionāriem un citiem interesentiem savu kolekciju saglabāšanā. Kopīgā piedāvājuma objekti iekļaujas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas definētajos kultūras mantojuma attīstības ceļos, kurus raksturo augsts kultūras mantojuma pieminekļu blīvums: Nr.3 “Baltijas ceļš”, kas izmantots jau kopš 14.-15.gs. un Nr.5 “Jēkaba ceļš”, kas veltīts hercogistei kā nozīmīgai epizodei mūsu valsts vēsturē. “Baltijas ceļš” nesenā pieredzē saistās ar 1989.gada 23.augusta notikumu, kad triju Baltijas valstu iedzīvotāji izveidoja dzīvu ķēdi, kurā apmēram 2 miljoni cilvēku atgādināja visai pasaulei par pirms 50 gadiem divu lielvaru noslēgto Ribentropa – Molotova paktu. Apmēram 600 kilometrus gara cilvēku ķēde bija iespaidīgs atgādinājums par šo notikumu, kurš iespaidoja arī citu Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu tālāko likteni. Iezīmes par šāda sena vēsturiska ceļa esamību saglabājušās jau no visai tālas senatnes. Livonijas laikos senu tirdzniecības ceļu krustpunktus iezīmēja Dobeles pils, Bauskas pils, Jelgavas (Mītavas) pilsēta ar pili. Jau sākot ar 2.gadsimtu Zemgale bijusi kultūras attīstības centrs. Pēc 13.gadsimtā rakstītajām vēstures avotu ziņām, zemgaļi veidoja sociāli, etniski un arī saimnieciski vienotu telpu. Baltijas krusta karu rezultātā tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā izveidojās nelielu, savstarpēji saistītu valdījumu kopums, kas ģeogrāfiskā un politiskā ziņā ieguva nosaukumu Livonija. 13.gadsimta zemgaļu rosību lieliski definē arī zemgaļu ostas Mītavas (tagad - Jelgavas) panākumi, kas sīvi konkurēja ar Rīgas ostu. Jelgavas pils sākotnēji bija ordeņa komtura pils. Netālu no pils Lielupes kreisajā krastā veidojās pils apmetne, tās uzplaukumu veicināja tirdzniecības ceļš no Lietuvas uz Rīgu caur Jelgavu. Dobele rakstītos avotos pirmo reizi minēta 1254. gadā. Dobele bija viena no septiņām Zemgales zemēm aizvēstures periodā, un pilskalns bija svarīgs šī apgabala centrs, viena no visvairāk nocietinātajām zemgaļu vietām. Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka Bauskas pils vietā jau agro metālu laikmetā (ap 1500.g.pr. Kr.) pastāvēja nocietināta baltu apmetne. 10.-12.gs. Bauskas apkārtnē pastāvēja spēcīgi nocietināti ekonomiski centri – Garozas, Aužeļu, Kamardes, Mežotnes pilskalni ar apmetnēm. Tirdzniecības ceļš, kas šķērsoja Upmales novadu savienoja Daugmali ar žemaišu un aukštaišu zemēm. Jau 12.gs. Bauskas apkārtnē notika zemgaļu un vācu kristīgās ticības sludinātāju sadursmes. Tās noslēdzās tikai 13.gs. beigās, kad bija iekaroti pēdējie Zemgales centri. Zemgales teritorijā īsts miers neiestājās līdz pat 15.gs. 1435. gadā teritorijas Zemgalē, Lietuvas pierobežā ieguva Livonijas ordenis. 15.gs. vidū tika uzcelta Bauskas pils, kam bija jāstiprina ordeņa vara Zemgalē, jāaizsargā robeža ar Lietuvu un jāatvieglo kontroli pār tirdzniecības ceļu no Lietuvas uz Rīgu. Pēc Kurzemes – Zemgales hercogistes nodibināšanas 1561. gadā, Bauskas pils tika pārbūvēta par vienu no hercogu Ketleru dinastijas rezidencēm. 17.gadsimtā Bauska tiek uzskatīta par Kurzemes hercogistes trešo lielāko pilsētu. Pilsēta ir ne tikai lauksaimniecības preču tirdzniecības centrs, šeit sāk attīstīties zemniekiem nepieciešamo preču ražošana. 1866.gadā izdotais likums par amatniecības un rūpniecības brīvību sekmēja ekonomisko attīstību reģionā, tika būvēti satiksmes ceļi Jelgava - Rīga, Jelgava - Dobele, kā arī no Zemgales pilsētām uz Lietuvu. Baltijas ceļš veido saikni starp vēsturiskajām cilšu brīvības cīņām, nacionālās identitātes veidošanās vēsturi un Zemgales pilsētu attīstību gadsimtu gaitā. “Jēkaba ceļš” Kurzemes un Zemgales hercogistes attīstības pirmsākumos administratīvā, politiskā un saimnieciskā pārvalde tika vadīta no četriem virspilskungu iecirkņiem. Zemgalē tādi bija Jelgavā un Sēlpilī. Dobeles un Bauskas pilis bija pilskungu iecirkņu centri. 1642.gadā, pēc muižniecības un hercoga Jēkaba vienošanās, Jelgavu pasludināja par vienīgo hercogistes rezidences pilsētu Kurzemes un Zemgales hercogistē. Hercogistē līdz XVII gs. vidum pastāvēja 6 pilsētas: Kuldīga, Ventspils, Jelgava, Liepāja, Bauska un Jaunjelgava. Jelgava no 15.gs. līdz mūsu dienām ir Zemgales kultūretnogrāfiskā novada lielākā pilsēta ar unikālu kultūrvēsturi. 17.gs. Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturē ir gan tās augstākā uzplaukuma laikmets, gan arī norieta sākums: tika celti dievnami, izglītības, zinātnes iestādes, strauji attīstījās kuģubūve, parādījās tirgotāji, uzplauka manufaktūra, darbu sāka metāla rūdas apstrādes manufaktūras, enkuru kaltuves, naglu kaltuves, lielgabalu lietuves un šauteņu darbnīcas, darbojās naudas kaltuve. Hercogs pievērsa uzmanību arī lauksaimniecības zemju meliorācijai, sēklu selekcijai, ražības paaugstināšanai. Līdz ar hercogu Jēkabu tika ienestas jaunas un svaigas vēsmas teritorijā, kuru tagad saucam par Latviju. Projekta ietvaros izveidotais un paplašinātais kultūrvēsturisko objektu pakalpojumu piedāvājums veidos pamatojumu tūrisma maršrutiem, kas ļaus iepazīt Latvijas vēstures pagriezienus, personības, vietas un notikumus, kas cauri gadsimtiem pastāvējuši Latvijas teritorijā un kļuvuši par daļu no latviskās kultūrtelpas. Ņemot vērā Jelgavas pilsētas, Dobeles novada un Bauskas novada kultūras mantojuma izcelsmi, teritorijas ar valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļiem, valsts nozīmes aizsargājamos kultūras pieminekļos izvietoto muzeju publiski pieejamās kolekcijas, pilskalnus, dabas parku, kuri tiks atjaunoti un attīstīti, realizējot projekta darbības, tiks radīti priekšnosacījumi Zemgales vēstures notikumos balstītas tūrisma mārketinga stratēģijas izstrādei, veidojot sasaisti ar citu reģionu objektiem, sekojot definētajiem kultūras mantojuma ceļiem un jau esošajiem populārajiem tūrisma maršrutiem, izmantojot materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma elementus, apvienot tos vienotā piedāvājumā, radot vienotu stāstu un akcentējot vietējo kopienu tradīcijas, zināšanas un prasmes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. SADAĻA – STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Stratēģijas īstenošanas kvalitatīvie rādītāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta ietvaros pilnveidotie un no jauna veidotie tūrisma produkti un pakalpojumi veicinās lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas dzīves telpas attīstību, nodrošinot konkurētspējīgu un daudzveidīgu kultūras un tūrisma pakalpojumu pieejamību un reģiona identitātes atpazīstamību vietējā un starptautiskā tirgū. Sakārtojot un izveidojot mūsdienām atbilstošu un pilnvērtīgu, funkcionēšanai nepieciešamo objektu infrastruktūru, tiks radīta iespēja pašvaldībās attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, radošās industrijas un tūrisma aktivitātes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Stratēģijas īstenošanas kvantitatīvie rādītāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs |  |  |  |  |  |  | Esošā situācija |  |  |  |  | Plānotā ietekme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |  | esošā vērtība |  |  |  |  | Plānotā vērtība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gads |  |  | esošā vērtība |  | gads |  |  |  | gala vērtība |  |  | mērvienība |  |  |
| Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums 2023.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, t.sk. |  |  |  |  |  |  | 2015. |  |  | 263 117 |  | 2023. |  |  |  | +41 500 |  |  | apmeklējumu skaits |  |  |
| Zemgales restaurācijas centrs |  |  |  |  |  |  | 2015. |  |  | 0 |  | 2023. |  |  |  | +20 000 |  |  | apmeklējumu skaits |  |  |
| Bauskas pils komplekss |  |  |  |  |  |  | 2015. |  |  | 168 117 |  | 2023. |  |  |  | +8000 |  |  | apmeklējumu skaits |  |  |
| Dobeles Livonijas ordeņa pils komplekss |  |  |  |  |  |  | 2015. |  |  | 30 000 |  | 2023. |  |  |  | +10 000 |  |  | apmeklējumu skaits |  |  |
| Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle |  |  |  |  |  |  | 2015. |  |  | 50 000 |  | 2023. |  |  |  | +2000 |  |  | apmeklējumu skaits |  |  |
| Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās jaunavas Marijas katedrāle |  |  |  |  |  |  | 2015. |  |  | 15 000 |  | 2023. |  |  |  | +1500 |  |  | apmeklējumu skaits |  |  |
| Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu skaits |  |  |  |  |  |  | 2015. |  |  | - |  | 2020. |  |  |  | 5 |  |  | kultūras mantojuma objekti |  |  |
| Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos |  |  |  |  |  |  | 2015. |  |  | 25 |  | 2020. |  |  |  | +11 |  |  | pakalpojumu skaits |  |  |
| 4.2.2. Ietekmes novērtējuma rādītāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nodarbināto skaits objektos, kuros plānots veikt investīcijas, t.sk. |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  | 69 |  | 2020. |  |  |  | 80 |  |  | nodarbināto skaits |  |  |
| Zemgales restaurācijas centrs |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  | 0 |  | 2020. |  |  |  | 4 |  |  | nodarbināto skaits |  |  |
| Bauskas pils komplekss |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  | 35 |  | 2020. |  |  |  | 35 (nav plānotas papildus darba vietas) |  |  | nodarbināto skaits |  |  |
| Dobeles Livonijas ordeņa pils komplekss |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  | 6 |  | 2020. |  |  |  | 13 |  |  | nodarbināto skaits |  |  |
| Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  | 7 |  | 2020. |  |  |  | 7 (nav plānotas papildus darba vietas) |  |  | nodarbināto skaits |  |  |
| Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās jaunavas Marijas katedrāle |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  | 13 |  | 2020. |  |  |  | 13 (nav plānotas papildus darba vietas) |  |  | nodarbināto skaits |  |  |
| Nodarbināto skaits teritorijā, kuros plānots veikt investīcijas, t.sk. |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  | 29 528 |  | 2020. |  |  |  | 29 539 |  |  | nodarbināto skaits |  |  |
| Jelgavas pilsēta |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 17 387 |  | 2020 |  |  |  | 17 391 |  |  | nodarbināto skaits |  |  |
| Dobeles novads |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 6719 |  | 2020 |  |  |  | 6726 |  |  | nodarbināto skaits |  |  |
| Bauskas novads |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 5422 |  | 2020 |  |  |  | 5422 |  |  | nodarbināto skaits |  |  |
| Kultūras pieminekļu īpatsvars projekta īstenošanas teritorijā, kuru tehniskais stāvoklis var tikt vērtēts kā labs vai apmierinošs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jelgavas pilsēta |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 88,6 |  | 2020 |  |  |  | 91,14 |  |  | % |  |  |
| Dobeles novads |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 69,7 |  | 2020 |  |  |  | 30,3 |  |  | % |  |  |
| Bauskas novads |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 91,7 |  | 2020 |  |  |  | 93,1 |  |  | % |  |  |

| 5. SADAĻA – JAUNRADĪTO PAKALPOJUMU APRAKSTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Pakalpojuma izveides pamatojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Objekta vai infrastruktūras nosaukums |  |  |  |  | Pakalpojuma apraksts |  |  |  |  | Pakalpojumu pieprasījuma pamatojums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ēka Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamā saistītā infrastruktūra - ēka Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Kultūrvēsturisko priekšmetu restaurācijas pakalpojumi |  |  |  |  | Kultūrvēsturiskais mantojums prasa īpašu attieksmi. Tas attiecas ne tikai uz dabā esošiem un publiskajai apskatei brīvi pieejamiem objektiem, bet arī uz objektiem, kas izņemti no savas dabiskās vides un atrodas dažādu atmiņas institūciju (muzeji, arhīvi, bibliotēkas, privātas kolekcijas utt.) krājumos. To saglabāšana nākamajām paaudzēm ir šo atmiņas institūciju, īpaši no sabiedrības nodokļiem finansētu, atbildība. Taču atbildības īstenošana nav iespējama bez atbilstošu resursu klātbūtnes, kur dažāda materiāla priekšmetu restaurācija un konservācija ir pamatnepieciešamība. Diemžēl līdz šim Zemgales reģionā tā netika nodrošināta nemaz vai ļoti ierobežotā apjomā. Katrs artefakts, kas izņemts no savas dabiskās vides, ir pamats atmiņas institūciju speciālistiem, arī jebkuram interesentam veidot priekšstatu, interpretāciju un vēstījumu par mūsu tautas un valsts vēsturi, kas jo īpaši svarīgi, sagaidot valsts simtgadi. Zemgales restaurācijas centrā tiks izvietoti restaurācijas pakalpojumi vismaz 3 materiālu grupām – tekstilam; arheoloģijai un metālam; stiklam, porcelānam un keramikai. Piedāvātie restaurācijas pakalpojumi būs pieejami pašvaldību un valsts muzejiem, juridiskām personām, privātpersonām, kuru īpašumā atrodas dažādi restaurējamie kultūrvēsturiskie priekšmeti. |  |  |  |  | Latvijas muzeju nozares stratēģijā (2015-2020) ir secināts, ka daļai nacionālā muzeju krājuma (NMK) kolekcijām ir neapmierinoši glabāšanas apstākļi, restaurācijas un krājuma darba jaudas un tehniskais aprīkojums neatbilst mūsdienīgām muzeju krājuma pārvaldības prasībām, valsts atbalsta apjoms NMK saglabāšanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos ir nepietiekams. Restaurācijas pakalpojumu pieejamība ir nepietiekama, lai gan šādu pakalpojumu attīstība ir akūta nepieciešamība. Latvijas muzejos un tam pielīdzināmās atmiņas institūcijās glabājas vairāk nekā 6 miljoni artefaktu, savukārt Zemgales kultūretnogrāfiskajā novadā darbojas 16 dažāda rakstura muzeji – tostarp 1 valsts un 7 memoriālie, kuru krājumā tiek glabāti ap 500 tūkstošiem artefaktu, bet konkrēti Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” un tā filiāles - Ā.Alunāna memoriālā muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 20% no Zemgales muzejos glabājamā kultūras mantojuma. Izvērtējot esošo situāciju, aptaujājot muzejus un restaurācijas pakalpojumu sniedzējus, tika secināts, ka pieprasījums ir pēc arheoloģiskā materiāla un metāla restaurācijas, tekstila, koka, stikla, keramikas priekšmetu restaurācijas, glezniecības darbu, kā arī papīra restaurācijas. Tā kā Latvijā kopumā restauratoru pakalpojumi pieejami ierobežoti, tad Zemgales restaurācijas centra pakalpojumiem var prognozēt augstu pieprasījumu ne tikai no reģiona muzejiem, bet arī citiem Latvijas reģioniem un arī no Lietuvas pierobežas, jo Šauļu pilsētā esošajam restaurācijas centram ir zema kapacitāte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Apmācību programmu piedāvājums |  |  |  |  | Radīta iespēja restauratoriem/ amatniekiem/ muzeju darbiniekiem un citiem interesentiem pilnveidot savas profesionālās iemaņas apmeklējot dažāda veida un līmeņa radošās darbnīcas, lekcijas, seminārus. Apmācību ietvaros tiks organizētas karjeras konsultācijas, kuru ietvaros jaunie/potenciālie restauratori varēs apgūt iemaņas pie meistariem restauratoriem, lai apjaustu profesijas specifiku un savas spējas izvēlēties kādu no restauratora specialitātēm. |  |  |  |  | Līdz šim profesionālas apmācības restauratoriem nodrošināja Latvijas restauratoru biedrība, taču biedrības piedāvājums ir ierobežots un atkarīgs no atsevišķu biedru iniciatīvas un uzņēmības. Biedrības rīcībā nav bāzes, kur varētu šādas meistardarbnīcas izveidot, tādēļ Zemgales restaurācijas centrs var būt šāda bāzes vieta. Skolēnu un jauniešu interesi par restauratora profesiju apliecina ik gadus Jelgavas muzejā notiekošās karjeras konsultācijas pie stājglezniecības restauratora, kā arī visu vecuma iedzīvotāju neviltotā interese par arheoloģiska rakstura senlietām un interese par to oriģinālo izskatu, un atjaunošanas iespējām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Ekskursijas pa Vecpilsētu, iekļaujot Zemgales restaurācijas un radošuma centru, kā izcilu18.gs. koka arhitektūras un 19.gs. ķieģeļu īres nama celtniecības paraugu |  |  |  |  | Radīta iespēja iepazīt dažādus ar objektu un Vecpilsētas teritoriju saistītus vēsturiskus faktus, kas pasniegti izmantojot dažādus interaktīvus elementus, kā arī sniegta iespēja interesentiem objektu apskatīt klātienē un ielūkoties restauratoru darbnīcās. Interaktīvā ekspozīcija ļaus izzināt dažādus interesantus vēsturiskus faktus, piemēram, Jelgavas pilsētas un sabiedriskās aktivitātes 19.gs., Vecpilsētas attīstība un veidošanās, Jelgavas dārzi un pagalmi, pilsētas sadzīve utt. |  |  |  |  | Jelgavas pilsētas apbūve tika iznīcināta II pasaules kara beigu posmā – 1944.gada vasarā. Samērā neskartas palika pilsētas nomales, tostarp Vecpilsētas ielas kvartāls. Jelgavnieki un ļoti daudzi interesenti, tostarp bijušo baltvācu dzimtu pēcteči (no Vācijas, Zviedrijas, Krievijas u.c.) izrāda pastiprinātu interesi par pirmskara Jelgavu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Interaktīvas vēstures ekspozīcijas izveide |  |  |  |  | Interaktīva vēstures ekspozīcija par Jelgavas koka apbūvi, pilsētas un sabiedriskajām aktivitātēm 19.gs., Vecpilsētas attīstību, sniegs iespēju iepazīt dzīvi senajā Jelgavā. |  |  |  |  | Šobrīd nav pieejama mūsdienīga interaktīva vēstures ekspozīcija par Jelgavas koka apbūvi, pilsētas un sabiedriskajām aktivitātēm 19.gs., Vecpilsētas attīstību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Dobeles Livonijas ordeņa pils komplekss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Kultūrvēstures mantojuma jaunas ekspozīcijas -amatniecības vēstures ekspozīcijas izveide |  |  |  |  | Pilsdrupu teritorija ir publiski pieejama, bet šobrīd netiek pietiekami izmantota. Pils kompleksu – materiālo mantojumu nepieciešams iekļaut mūsdienu dzīves apritē, kultūrvēsturiskā pieminekļa attīstība nodrošinās mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Šobrīd Dobeles Novadpētniecības muzejā nav pietiekams telpu nodrošinājums amatniecības vēstures kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanai. Iespēja izveidot jaunu ekspozīciju, kas vērsta uz amatniecības vēstures liecību popularizēšanu, veicinot tradicionālās amatniecības un tūrisma mārketinga attīstības centra izveidi. Livonijas ordeņa un hercogistes laika vēsturiskais materiāls ir apzināts, nepieciešams nodrošināt tā popularizēšanu interaktīvā, viegli uztveramā veidā, izmantojot esošo vidi atbilstoši laikmetam. |  |  |  |  | Izbūvējot jaunas telpas kultūras piemineklī Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelā, tiks nodrošināta unikāla iespēja kultūrvēsturisko mantojumu liecību popularizēšanai un vēstures mantojuma izziņai. Tiks nodrošināta vietējo amatnieku vēstures liecību popularizēšana un seno prasmju, darbu eksponēšana. Attīstot interaktīvu tūrisma produktu, tiks izveidots jauns tūrisma pakalpojuma klāsts pilsdrupu teritorijā. Svarīgi praktiski un interaktīvi iesaistīt sabiedrību kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanas procesā un veicināt sabiedrības kultūrvēsturisko vērtību izpratni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Tradicionālās amatniecības attīstīšana |  |  |  |  | Izveidota izglītojoša programma amatniecības popularizēšanai. Tiks attīstīts amatniecības darbnīcu projekts pils kompleksa teritorijā, veicinot tūrisma skaitu palielināšanos un amatnieku prasmju popularizēšanu - amatnieku prasmju atspoguļošanai. |  |  |  |  | Iespēja attīstīt teritoriju ekonomiskā aspektā – tradicionālās amatniecības popularizēšana, ieskaitot amatnieku un mājražotāju veikuma realizāciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Bauskas pilsdrupas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Bauskas pilsdrupu centrālais tornis - skatu laukums un galerijas Bauskas pilsdrupu un Mūsas, Mēmeles un Lielupes ainavas apskatei |  |  |  |  | Bauskas pils apmeklētāji, izmantojot projekta ietvaros izveidotās ārējās galerijas, balkonus un torņa augšējās daļas šaujamlūkas, varēs apskatīt Mūsas un Mēmeles sateces un Lielupes sākuma ainavu, kā arī pilsdrupas un tās iekļaujošos vaļņus un bastionus no dažādiem rakursiem. |  |  |  |  | Bauskas pilsdrupu centrālais tornis kā apkārtnes panorāmas apskates vieta vasarās ir tūristu pieprasīts apmeklējuma objekts kopš 20.gs. 30.-to gadu beigām, kura izmantošanu šobrīd ierobežo torņa sienu avārijas tehniskais stāvoklis, mūra nobrukuma draudi, laika gaitā morāli un fiziski degradējusies infrastruktūra. Apkārtnes ainavu un pilsdrupu kopskatu no torņa iemūžinājuši neskaitāmi mākslinieki, fotogrāfi un tūristi. Realizētais projekts palielinās apskates vietu skaitu, ļaus tās izmantot gan vasarā, gan ziemā, palielināsies apskates rakursu daudzveidība, uzlabosies apmeklējumu drošība, kas palielinās torņa apmeklējumu kapacitāti un garantēs apmeklējumu pieaugumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Bauskas pilsdrupu centrālais tornis – galerijas torņa interjera apskatei |  |  |  |  | Bauskas pils apmeklētāji, izmantojot projekta ietvaros izveidotās galerijas torņa iekšpusē varēs tuvumā apskatīt Bauskas pils centrālā torņa oriģinālās mūra konstrukcijas un konservētos interjera sienu apdares fragmentus, kas ir muzeja galvenais eksponāts. |  |  |  |  | Izveidotās apskates galerijas Bauskas pils centrālā torņa iekšpusē pēc apmēram 300 gadiem, kad sabruka torņa starpstāvu pārsegumi, ļaus no jauna tuvumā iepazīt iekštelpu sienu konstrukcijās un apdarēs slēpto informāciju, līdz ar to torņa apskate būs atklājums gan tiem arhitektūras un vēstures interesentiem, kas torni apmeklējuši jau agrāk, gan tiem, kas pili apmeklēs pirmo reizi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Bauskas pilsdrupu centrālais tornis – Bauskas pils būvvēstures digitāla interaktīvā ekspozīcija |  |  |  |  | Bauskas pils centrālajā tornī tiks izvietota Bauskas pils būvvēstures digitāla interaktīvā ekspozīcija, kurā apmeklētāji, izmantojot skārienjūtīgus displejus, varēs izsekot Bauskas pils kompleksa hronoloģiskai attīstībai. Vienkāršota Bauskas pils būvvēstures digitāla interaktīvā ekspozīcija būs pieejama muzeja mājas lapā un visos informācijas nesējos, kas izmanto internetu. |  |  |  |  | Bauskas pils ir būvju komplekss kas pakāpeniski attīstījies no 15.gs. līdz 18.gs. Tūkstošiem pils apmeklētāju ir nepieciešams uzskatāms modelis, kas ilustrē pils hronoloģisku evolūciju. Digitāla ekspozīcija ir piemērotākais veids kā to panākt, ļaujot skatītājiem ar skārienjūtīgu ekrānu starpniecību pilī „ceļot” laikā. Moderno tehnoloģiju izmantošana muzejos spēj piesaistīt jaunu cilvēku interesi, palielinot apmeklētāju skaitu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle – sakrālo, kultūras un tūrisma pakalpojumu uzlabošana |  |  |  |  | Pēc fiksētiem attēliem atjaunojot šajā ēkā bijušo sienas gleznojumu, interesentiem tiks sniegta iespēja iepazīt šīs pareizticīgo baznīcas interjera risinājumu, pilnveidojot sakrālā tūrisma apskates objektu Zemgalē. |  |  |  |  | Jelgavas pilsētā, līdzīgi kā Latvijā kopumā, ir raksturīga kristīgās ticības daudzveidībā, kur līdzās viena otrai pastāv katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un luterāņu u.c. ticības. Tādēļ arvien pieprasītāks kļūst sakrālais tūrisms, kas ir ievērības cienīgs virziens kultūras tūrisma jomā. Izveidotais jaunais apskates objekts dievnamā piesaistīs tai jaunus apmeklētājus. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās jaunavas Marijas katedrāle – sakrālo, kultūras un tūrisma pakalpojumu uzlabošana |  |  |  |  | Atjaunojot objekta sakrālos simbolus – krustus un salabojot jumta segumu zvanu tornī, tiks ievērojami uzlabots ēkas tehniskais un vizuālais stāvokli, kā arī apmeklētāju drošība. Baznīcas telpās tiks radīta iespēja iepazīties ar vēsturiskiem eksponātiem un informāciju, kas ir saistīta ar šo kultūras pieminekli, draudzi un Jelgavas pilsētas vēsturi. |  |  |  |  | Jelgavas pilsētā līdzīgi kā Latvijā kopumā ir raksturīga kristīgās ticības daudzveidībā, kur līdzās viena otrai pastāv katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un luterāņu u.c. ticības. Tādēļ arvien pieprasītāks kļūst sakrālais tūrisms, kas ir ievērības cienīgs virziens kultūras tūrisma jomā. Uzlabotais dievnama vizuālais izskats un drošības paaugstināšana, pieejamā informācija baznīcas iekštelpās piesaistīs tai jaunus apmeklētājus. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.Pakalpojumu plašāka ietekme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums |  |  |  | Reģionālās identitātes stiprināšanu un kultūras vai dabas mantojuma pieejamības veicināšana |  |  |  |  | Atpazīstamības un eksportspējas veicināšana |  |  |  | Latvijas kultūras kanona vērtību iedzīvināšana |  |  | Latvijas valsts simtgades svinības |  |  |  |
| 1. | Zemgales restaurācijas centrs – ēka Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamā saistītā infrastruktūra - ēka Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kultūrvēsturisko priekšmetu restaurācijas pakalpojumi |  |  |  | Jelgava ir Zemgales kultūretnogrāfiskā novada centrs jau no 16.gadsimta. Katrs jauns infrastruktūras objekts, kas vērsts uz pakalpojumu sniegšanu visam reģionam, stiprina pilsētas pozīcijas un veicina reģionālās identitātes stiprināšanu. Iecerētais Zemgales restaurācijas centrs atkārtoti apliecinās Jelgavas kā Zemgales reģiona metropoles ieinteresētību un atbildību par visa reģiona kultūras mantojumu. Centra izveide Vecpilsētas teritorijā nodrošinās unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm Jelgava iegūs sakārtotu vecpilsētas teritoriju, kas ļaus izzināt dažādus faktus par 18. – 19.gs. pilsētvidi un tūristiem iepazīt vecpilsētas specifiku. Jelgavas Vecpilsētas teritorija kļūs par tūristiem interesantu vietu reģionā ar daudzveidīgu mūžizglītības un kultūras tūrisma piedāvājumu. Centrā vienkopus būs pieejami konkurētspējīgi restauratora pakalpojumi gan vietējiem, gan ārvalstu interesentiem, kas nodrošinās dažādu kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. |  |  |  |  | Tiks radīti jauni kultūras tūrisma produkti, nodrošinot kvalitatīvu informācijas interpretāciju par restaurācijas procesu, kā arī sniedzot iespēju līdzdarboties dažādās aktivitātēs, izglītoties un klātienē aplūkot un izzināt restaurācijas procesu. Lai nodrošinātu radītā produkta eksportspēju un kopējo Zemgales reģiona konkurētspēju tūrisma piedāvājuma tirgū, daļa no Zemgales restaurācijas centra piedāvātajiem pakalpojumiem būs pieejami arī svešvalodās. Restauratora pakalpojums ir uzskatāms par unikālu, jo šobrīd reģionā un valstī kopumā tas ir pieejams ļoti ierobežotā apjomā un daudzi no muzejos esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektu krājumiem paliek nerestaurēti un iet bojā. Līdz ar to nākamajām paaudzēm netiek saglabāta iespēja novērtēt muzeju krājumos esošos priekšmetus. |  |  |  | Latvijas kultūras kanonā ir definētas tuvu pie diviem desmitiem vērtību, kuru kopējā ideja ir meklēt līdzīgas lietas sev tuvākajā apkārtnē, lai šo kanonu bagātinātu ar jaunām atziņām. Katrs restaurētais artefakts ir vērtība, kas apliecina vietējo, lokālo identitāti, vienlaikus uzsverot visam kultūrvēsturiskajam reģionam kopīgās iezīmes un ietekmes. |  |  | Pakalpojuma izveide tiks pabeigta tikai 2020.gadā, līdz ar to neiekļausies Latvijas valsts simtgades svinībās |  |  |  |
| 1.2. | Apmācību programmu piedāvājums |  |  |  | Jebkurš artefakts, kas eksistē dabā vai atmiņas institūciju krātuvēs ir daļa no kopīgās reģiona vēstures, to savstarpējo saistību meklēšana, atrašana un izvērtēšana, to iekļaušana komunikācijā ar sabiedrību stiprina reģiona identitāti un veicina tā atpazīstamību. |  |  |  |  | Zemgales reģiona muzejos, kā arī citos Latvijas muzejos, būvorganizācijās, amatnieku biedrībās un apvienībās, arī tuvējā pierobežā Lietuvā darbojas restauratori dažādās nozarēs, kuri potenciāli ir ieinteresēti pieredzes apmaiņā, jaunu zināšanu un metožu apguvē. |  |  |  | Apmācību programmas tiks veidotas, lai rastu sasaisti ar Latvijas kultūras kanonā iekļautajām vērtībām, izmantojot labākos restaurācijas projektus kā piemērus saudzīgai un laikmetīgai attieksmei pret kultūras un mākslas vērtībām, pamatos un izvērtēs dažādas pieejas - restaurācija, konservācija, renovācija vai rekonstrukcija – iespējamības un sekas. |  |  | Pakalpojuma izveide tiks pabeigta tikai 2020.gadā, līdz ar to neiekļausies Latvijas valsts simtgades svinībās |  |  |  |
| 1.3. | Ekskursijas pa Vecpilsētu, iekļaujot Zemgales restaurācijas un radošuma centru, kā izcilu18.gs. koka arhitektūras un 19.gs. ķieģeļu īres nama celtniecības paraugu |  |  |  | Tematiskās ekskursijas un iespēja individuāli iepazīties ar Vecpilsētas ielas kvartālu, jau atjaunotajām un vēl atjaunojamām ēkām ir nepieciešams priekšnosacījums, lai nostiprinātu Jelgavas identitāti. |  |  |  |  | Atjaunotais objekts, tā piemērošana pilnīgi jaunai funkcijai ir iespēja parādīt plašam interesentu lokam, ka iespējams, nekaitējot arhitektūras piemineklim, saglabāt tajā unikālas autentiskās vērtības, bet piešķirot ēkai jaunu funkciju, atgriezt to vēstures apritē. |  |  |  | Lai arī Latvijas kultūras kanonā iekļauta tikai Vecrīgas 18./19.gs.koka apbūve, šāda tipa celtnes ir sastopamas arī citviet Latvijā. Taču arī Jelgavas koka arhitektūra, kas saglabājusies pilsētas nomalē, ir pietiekami vērtīga, lai ar to ieinteresētu mūsdienu sabiedrību. Pilsētas nomales koka arhitektūra ir ar izciliem paraugiem, kāda ir ēka Vecpilsētas ielā 14. Taču zudušais senais pilsētas centrs ap tirgus laukumu arī ir bijis pārsteidzoši daudzveidīgs, ar izciliem koka un mūra arhitektūras paraugiem, kurus interesenti varēs aplūkot virtuālajā izstādē. |  |  | Pakalpojuma izveide tiks pabeigta tikai 2020.gadā, līdz ar to neiekļausies Latvijas valsts simtgades svinībās |  |  |  |
| 1.4. | Interaktīvas vēstures ekspozīcijas izveide |  |  |  | Kļūstot par vietu, kur vienkopus var iepazīties ar restaurācijas gaitā veiktajiem darbiem, kur restaurētie artefakti raksturo ne tikai Zemgales reģiona, bet arī Latvijas un tuvējās pierobežas kultūras mantojumu, tiks vēlreiz apliecināts Jelgavas pilsētas īpašā vieta un loma reģionā un Latvijā kopumā. |  |  |  |  | Ārvalstu pilsoņu ieinteresētība jau tagad pārsniedz viņu interesēm atbilstošu piedāvājumu. |  |  |  | Restaurēto artefaktu demonstrēšana, kā arī interaktīvas ekspozīcijas izveide apliecinās Jelgavas un Zemgales kultūretnogrāfiskā novada savdabību, vienlaikus parādot kopīgās kultūras mantojuma iezīmes visā Latvijā, kā arī kopīgus identitātes elementus ar tuvējās pierobežas kultūras mantojuma objektiem. |  |  | Pakalpojuma izveide tiks pabeigta tikai 2020.gadā, līdz ar to neiekļausies Latvijas valsts simtgades svinībās |  |  |  |
| 2. | Dobeles Livonijas ordeņa pils komplekss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Kultūrvēstures mantojuma jaunas ekspozīcijas - amatniecības vēstures ekspozīcijas izveide |  |  |  | Dobeles Novadpētniecības muzeja papildus telpu izveide kapelas mūru daļā nodrošinās unikālu iespēju iepazīt kultūras mantojuma oriģinālo substanci un veicinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Latvijas identitātes stiprināšanai nepieciešams nodrošināt amatniecības prasmju un vēstures liecību atspoguļošanu. |  |  |  |  | Ekspozīcijas izveide tiks nodrošināta izmantojot mūsdienīgus inovatīvus risinājumus, sniedzot tūristiem izglītojošu, informatīvu un izklaidējošu iespēju iepazīt kultūrvēstures mantojumu. Apjaust kapelas mūru daļā - fasādes un interjerā saglabājušos viduslaiku un manierisma laika (no 14. līdz 17.gs.) telpisko izziņas informāciju, kas ir izcili reta liecība. Radīta vieta kur vienkopus var iepazīsties ar amatniecības prasmju attīstības gaitu stiprinot reģiona identitāti un atpazīstamību. |  |  |  | Kultūrvēstures mantojuma apzinātās liecības bagātinās un stiprinās Latvijas atpazīstamību. Jaunveidotajā ekspozīcijā īpašs uzsvars tiks likts uz Latvijas kanonā iezīmētām tautas tradīcijām, tradicionālo tautastērpu un amatniecības prasmēm. |  |  | Pakalpojuma izveide tiks pabeigta tikai 2020.gadā, līdz ar to neiekļausies Latvijas valsts simtgades svinībās |  |  |  |
| 2.2. | Tradicionālās amatniecības attīstīšana |  |  |  | Latvijas identitātes stiprināšanai nepieciešams nodrošināt amatniecības prasmju attīstību un pārnesi nākamajām paaudzēm |  |  |  |  | Radīta vieta, kur vienkopus plašam interesantu lokam būs iespēja iepazīsties un apgūt amatniecības prasmes |  |  |  | Kultūrvēstures mantojuma apzinātās liecības bagātinās un stiprinās Latvijas atpazīstamību. |  |  | Pakalpojuma izveide tiks pabeigta tikai 2020.gadā, līdz ar to neiekļausies Latvijas valsts simtgades svinībās |  |  |  |
| 3. | Bauskas pilsdrupas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Bauskas pilsdrupu centrālais tornis - skatu laukums un galerijas Bauskas pilsdrupu un Mūsas. Mēmeles un Lielupes ainavas apskatei |  |  |  |  | Bauskas pilsdrupu centrālais tornis ir Bauskas novada un Bauskas pilsētas simbols, tāpat kā skats no torņa uz Lielupes sākumu un Bauskas pilsētu. Torni kā ceremoniālu vietu apmeklē jaunlaulātie, skolu absolventi, pilsētas un novada viesi. Nostiprinātās torņa sienas un izveidotā infrastruktūra padarīs torņa apmeklējumus neatkarīgus no sezonas un klimatiskajiem apstākļiem, apmeklējums būs drošs, apmeklētāju augšupejošā plūsma nekrustosies ar lejupejošo, pilsdrupu kopskatu varēs apskatīt no dažādiem augstumiem un rakursiem. |  |  |  | Bauskas pils centrālais tornis ar atjaunoto jumta smaili un skatu laukumu veicinās Bauskas pils atpazīstamību starptautiskā līmenī, jo tiks atjaunots Bauskas pils vēsturiskais siluets, kas kā simbols tiks izmantots preču zīmēs, lietots suvenīru noformēšanā, preču etiķetēs, iemūžināts tūristu fotoattēlos un videofilmās. |  |  |  |  |  |  | Pakalpojuma izveide tiks pabeigta tikai 2020.gadā, līdz ar to neiekļausies Latvijas valsts simtgades svinībās |  |  |  |
| 3.2. | Bauskas pilsdrupu centrālais tornis – galerijas torņa interjera apskatei |  |  |  |  | Bauskas pils ir vienīgais Livonijas ordeņa cietoksnis Latvijā, kas celts ugunsšaujamo ieroču lietošanai, kad tie ieguva stratēģisku nozīmi, līdz ar to centrālais tornis raksturo militāro būvju arhitektūru Latvijā 15.gs., kura apskate tuvplānā līdz šim bija ierobežota 18.gs. sagruvušo starpstāvu pārsegumu dēļ. Realizētais projekts ļaus iekštelpu sienu konstrukcijas un saglabātos apdares fragmentus apskatīt no koka galerijām, kas izvietotas agrāko starpstāvu pārsegumu līmeņos. Bauskas pils centrālais tornis pēc konservācijas darbu pabeigšanas un infrastruktūras izveidošanas (apgaismojums, caurvēju novēršana, galerijas klausītājiem) būs piemērota un atraktīva vide arī koncertiem un izrādēm |  |  |  | Bauskas pils centrāla torņa interjeram ar perfekti konservētām mūra konstrukcijām un apmetumu apdares fragmentiem, kuru apskati nodrošina koka galerijas agrāko starpstāvu pārsegumu grīdas līmeņos, Latvijā nav analoga, līdz ar to savdabīgā gotikas arhitektūras ekspozīcija, kur torņa iekštelpa apskatāma pilnā augstumā un vienlaikus tuvplānā katra stāva līmenī, veicinās Bauskas pils atpazīstamību un eksportspēju. Bauskas pilī tiek organizētas senās mūzikas un deju meistarklases. Pasākumus apmeklē gan Latvijas, gan ārvalstu mūzikas un mākslas mīļotāji, Latvijas un ārvalstu tūrisma firmu klienti, ar kurām Bauskas pils muzejs slēdz sadarbības līgumus. |  |  |  |  |  |  | Kurzemes-Zemgales hercogiste ir pirmais valstiskais veidojums Latvijas teritorijā. Atzīmējot Latvijas simtgadi, tiks organizēts hercogistes mūzikas koncerts Bauskas pils centrālajā tornī. |  |  |  |
| 3.3. | Bauskas pilsdrupu centrālais tornis – Bauskas pils būvvēstures digitāla interaktīvā ekspozīcija |  |  |  |  | Bauskas pils būvvēstures digitāla interaktīvā ekspozīcija apmeklētājiem uzskatāmi parādīs kopīgo un atšķirīgo aizsardzības būvju arhitektūrā dažādos Eiropas reģionos, identificējot un demonstrējot lokālās īpatnības. Interaktīvajā ekspozīcijā, iepazīstot pils kompleksa attīstības kopainu, muzeja apmeklētājam būs vieglāk uztverama pils vēstures ekspozīcija ar detalizētāku un padziļinātāku informāciju. Digitālā ekspozīcija padarīs pieejamu informāciju, kas iegūta pils izpētē, informācija par pils būvvēsturi būs pieejama interneta vidē. |  |  |  | Vienkāršota Bauskas pils būvvēstures interaktīvā ekspozīcija būs pieejama muzeja mājas lapā un visos informācijas nesējos, kas izmanto internetu, līdz ar to palielināsies Bauskas pils atpazīstamība un ārvalstu tūristu vēlme pili apskatīt dabā. |  |  |  |  |  |  | Pakalpojuma izveide tiks pabeigta tikai 2020.gadā, līdz ar to neiekļausies Latvijas valsts simtgades svinībās |  |  |  |
| 4. | Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle – sakrālo, kultūras un tūrisma pakalpojumu uzlabošana |  |  |  |  | Pakalpojums ir tematiski vērsts uz reģionālās identitātes stiprināšanu un kultūras mantojuma pieejamības un saglabāšanas veicināšanu. |  |  |  | Vēsturiskā sienu gleznojuma un ornamenta atjaunošana ir nozīmīga šī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī plašākas pieejamības sabiedrībai nodrošināšana attīstīs šo unikālo dievnamu kā starpkonfesionālu, vispārcilvēcisku un starpnacionālu simbolu. |  |  |  |  |  |  | Pakalpojuma pilnveidošana tiks pabeigta tikai 2018.gada beigās, līdz ar to neiekļausies Latvijas valsts simtgades svinībās |  |  |  |
| 5. | Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās jaunavas Marijas katedrāle – sakrālo, kultūras un tūrisma pakalpojumu uzlabošana |  |  |  |  | Pakalpojums ir tematiski vērsts uz reģionālās identitātes stiprināšanu un kultūras mantojuma pieejamības un saglabāšanas veicināšanu. |  |  |  | Informācija un vēstures materiāli tiks piedāvāti tūristiem un pilsētas viesiem vairākās svešvalodās. |  |  |  |  |  |  | Pakalpojuma pilnveidošana tiks pabeigta 2018.gadā, līdz ar to var tikt iekļauta Latvijas valsts simtgades svinību programmas ietvaros |  |  |  |

| 5.3.Plānotās kopīgās mārketinga aktivitātes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mārketinga pasākuma nosaukums |  |  | Mārketinga pasākuma apraksts |  |  | Īstenošanas periods |  | Skaits |
| Lielformāta informatīvais stends |  |  | Lai panāktu sabiedrības izpratni par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā un būtiskākos jautājumus projekta īstenošanas procesā padarītu pieejamus plašam interesentu lokam, pie katra projekta infrastruktūras objekta tiks izvietots pagaidu informatīvais stends (būvtāfele) ar skaidru norādi par to, ka projekta darbību līdzfinansē Eiropas Savienība, attiecīgi papildinot šo informāciju ar Eiropas Savienības un struktūrfonda logo. |  |  | Visu projekta īstenošanas laiku |  | 5 |
|  |  |  | Pēc projekta pabeigšanas pie katra pašvaldības objekta tiks izveidots pastāvīgais informatīvais stends ar informāciju par kopīgā projekta ietvaros atjaunotajiem kultūras pieminekļiem. |  |  | Ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc projekta pabeigšanas |  | 3 |
| Informatīvā plāksne |  |  | Informatīvā plāksne ar informāciju par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie katra kultūras pieminekļa, tādējādi nodrošinot informācijas pieeju par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu jebkuram objekta apmeklētājam. |  |  | Ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc projekta pabeigšanas |  | 5 |
| Informācija internetā |  |  | Lai nodrošinātu plašāku informācijas pieeju par projektu, projekta partneru tīmekļa vietnēs tiks atspoguļota informācija par projekta uzsākšanu, gaitu un rezultātiem. |  |  | Projekta īstenošanas laikā |  | ne retāk kā reizi pusgadā |
| Preses relīzes |  |  | Lai nodrošinātu plašāku informācijas pieeju par projektu, projekta iesniedzēja un sadarbības partneri pašvaldības izsūtīs preses relīzes masu medijiem par projekta uzsākšanu un tā realizāciju. Tiks sagatavotas vismaz 6 preses relīzes. |  |  | Projekta īstenošanas laikā un pēc projekta realizācijas |  | 6 |

6.SADAĻA – STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS ILGTSPĒJA

Stratēģijas īstenošanas rezultātā projektā veikto ieguldījumu ilgtspēju nodrošinās katra objekta īpašnieks un apsaimniekotājs – Jelgavas pilsētas pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība ar tās iestādēm un struktūrvienībām, kā arī Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle un Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle. Šobrīd nav plānotas institucionālas izmaiņas, kas varētu ietekmēt Stratēģijas īstenošanas rezultātu institucionālo dzīvotspēju. Objektu attīstība tiks turpināta saskaņā ar apstiprinātajiem pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem un objektu attīstības stratēģijām. Līdz ar to nav prognozējamas tādas politiskas izmaiņas, kas varētu samazināt vai pārtraukt politisko atbalstu stratēģijas īstenošanai. Kopīgā sadarbības projekta stratēģijas īstenošana vistiešāk nodrošinās nepieciešamos apstākļus veiksmīga kultūras, izglītības un tūrisma produkta izveidei, piesaistot apmeklētājus, radot darbavietas un uzlabojot dzīves vides kvalitāti reģionā. Pēc projekta īstenošanas pabeigšanas turpināsies projektā iesaistīto partneru sadarbība izveidoto tūrisma objektu piedāvājuma ietvaros kopīgi realizējot objektu darbības stratēģijas, veidojot kopīgus tūrisma maršrutus, iesaistoties jaunos projektos. Jau iepriekšējā plānošanas periodā pašvaldības un objektu īpašnieki ir piesaistījuši finansējumu dažādu, ar kultūras pieminekļu aizsardzību, izpēti, konservāciju, teritorijas labiekārtošanu un tūrisma pakalpojumu attīstīšanu saistītu projektu īstenošanai. Turpmākai kultūras mantojuma objektu pilnveidošanai un uzturēšanai bez objektu īpašnieku finanšu līdzekļiem, ir plānots piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu, mērķziedojumus un pašu ieņēmumus no ieejas maksas un no papildus pakalpojumiem. Lai nodrošinātu jaunizveidoto funkciju veikšanu un pakalpojumu sekmīgu īstenošanu, papildus būs nepieciešams izveidotas jaunas darba vietas Jelgavā, Dobelē.

1.pielikums

Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu un infrastruktūras objektu novietojums – Jelgava, Dobele, Bauska

Bauskas pils komplekss

Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas

- Zemgales restaurācijas centrs,

- Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle,

- Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle

2.pielikums

Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu un infrastruktūras objektu novietojums Jelgavā

Zemgales restaurācijas centra, Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles un Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās jaunavas Marijas katedrāles novietojums Jelgavas pilsētas centrā

3.pielikums

Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu un infrastruktūras objekta novietojums Dobelē

4.pielikums

Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu un infrastruktūras objekta novietojums Bauskā