ZEMGALES RESTAURĀCIJAS CENTRA

DARBĪBAS STRATĒĢIJA

2017.-2025.GADAM

JELGAVA, 2017

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS	3

1.	ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS	4

1.1.	IESKATS VĒSTURĒ	4

1.2. SVID ANALĪZE	7

2. ZEMGALES RESTAURĀCIJAS CENTRA DARBĪBAS PILNVAROJUMS, VADĪBAS MODELIS UN ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA	8

3. ZEMGALES RESTAURĀCIJAS CENTRA MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS	9

4. ZEMGALES RESTAURĀCIJAS CENTRA DARBĪBAS VIRZIENI (MĒRĶI) UN PLĀNOTIE REZULTĀTI	11

4.1. DARBĪBAS VIRZIENI – MĒRĶI UN PRIORITĀRIE UZDEVUMI	11

4.2. PASĀKUMU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS	12

4.3. OBJEKTĀ PLĀNOTIE PAKALPOJUMI	14

4.4. PLĀNOTIE DARBĪBAS REZULTĀTI	16

4.5. TELPU NOSLOGOJUMA UN APMEKLĒTĀJU SKAITA RAKSTUROJUMS UN PROGNOZE	21

5. ZEMGALES RESTAURĀCIJAS CENTRA DARBĪBAS ILGTSPĒJA	23

5.1. INSTITUCIONĀLĀ UN FINANŠU ILGTSPĒJA	23

5.2.  MARKETINGS UN PUBLICITĀTE	23

6.  ATJAUNOJAMĀS UN PĀRBŪVĒJAMĀS INFRASTRUKTŪRAS APRAKSTS	25

# IEVADS

Zemgales restaurācijas centra darbības stratēģija 2017.-2025.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā sniegti priekšlikumi kultūras mantojuma – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.5185 – ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras – ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā – saglabāšanai un attīstībai, izvērtējot esošo situāciju, piedāvājot objekta attīstības virzienus un uzdevumus, nosakot sasniedzamos rezultātus un novērtējot darbības ilgtspēju.

Stratēģija sastāv no sešām galvenajām sadaļām:

- esošās situācijas raksturojums;

- Zemgales restaurācijas centra darbības pilnvarojums, vadības modelis un organizatoriskā struktūra;

- Zemgales restaurācijas centra misija, vīzija, vērtības;

- Zemgales restaurācijas centra darbības virzieni un plānotie rezultāti;

- Zemgales restaurācijas centra darbības ilgtspēja;

- atjaunojamās un pārbūvējamās infrastruktūras apraksts.

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Kultūras ministrijas sagatavoto objekta ilgtermiņa darbības stratēģijas satura aprakstu un Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam, ņemot vērā nacionālos un reģionālos plānošanas dokumentus.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam kā viena no prioritātēm minēta - Latvijas kultūras telpas attīstība ar mērķi saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi, tajā skaitā kultūras mantojuma potenciāla izmantošanu kultūras tūrisma attīstībai.

Kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana Jelgavas Vecpilsētā un Zemgales restaurācijas centra izveide radīs kvalitatīvu dzīves telpu, sakoptu un radošu dzīves un darba vidi, kas piesaistīs radošus un talantīgus cilvēkus, aktivizēs pilsētas un reģiona potenciālu, veidojot uzņēmējdarbībai un tūrisma attīstībai pievilcīgu telpu un vidi.

# ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

## IESKATS VĒSTURĒ

Jelgavas pilsētas apbūve Driksas upes kreisajā krastā veidojusies ap 1265.gadā uzcelto Mītavas pili - vācu krustnešu atbalsta punktu Zemgales pakļaušanai. Izveidojoties Kurzemes un Zemgales hercogistei (1561), kad Jelgava ieguva pilsētas tiesības (1573), radās priekšnoteikumi straujākai pilsētas attīstībai.

Aktīvāka rosība iestājās 14.gs. vidū, kad vēsturiskajos aprakstos tiek pieminēta apmetne ar apmēram 500 iedzīvotājiem. Pirmās ēkas celtas ap divām ielām, starp kurām vēlāk veidojies arī senais tirgus laukums.

1578.gadā Jelgavā jau bijuši 175 nami - vienstāva koka mājas ar salmu vai lubu jumtu.

Pirmais Jelgavas plāns, lai arī samērā neprecīzs, no kura var spriest par pilsētas apbūvi, ir darināts tikai 1652.gadā, to veidojis mērnieks Tobiass Krauze hercoga Jēkaba valdīšanas laikā. Šajā kartē iezīmētas 20 ielas. Var spriest, ka jelgavnieku nami galvenokārt bija būvēti ar gala fasādi pavērstu pret ielu, tās bijušas vienstāva ēkas, augstiem divslīpju jumtiem.

1.attēls. 17./18.gs. pilsētas plāns ar nocietinājumu vaļņiem (palielinājumā Vecpilsētas kvartāls - bulta – Sv.Annas baznīca)

Salīdzinot T.Krauzes plānu ar vēlāku gadsimtu uzmērījumiem, redzams, ka šādās robežās pilsētas teritorija nemainīgi saglabājās līdz pat 19.gs. otrai pusei. Galvenā satiksmes artērija uz Rietumiem gāja caur Dobeles vārtiem, tādēļ pie un ap tiem vienmēr bija samēra liela rosība.

Izvēlētais būvniecības materiāls – koks, salmi – bija ļoti nedrošs, lielāki vai mazāki ugunsgrēki pilsētā bija ikdienas parādība. Sevišķi postošs bija 1607.gada ugunsgrēks, kad nodega gandrīz visas koka ēkas, un tikai vairākus gadu desmitus vēlāk iedzīvotāju skaits atkal sasniedza 6000.

16.-18. gs. pilsētas augstākais kungs bija hercogs, tikai viņš varēja piešķirt gruntsgabalus būvniecībai. Vairākums latviešu dzīvoja rajonā pie Dobeles vārtiem. Tā kā te atradās arī hercoga salpetra vārītava, tad arī pārējie amatnieki te iekārtoja savas darbnīcas. Dobeles ielas apkaime pamazām pārveidojās par amatnieku rajonu.

18. gadsimta 2.pusē Jelgavā bija 23 ielas. Hercogs Pēteris izdeva rīkojumu bruģēt galvenās ielas, bet zemniekiem, dodoties uz hercogistes galvaspilsētu, vajadzēja vest līdzi noteiktu skaitu akmeņu un nokraut paredzētajās vietās.

Pēc hercogistes iekļaušanas Krievijas impērijas sastāvā (1795) Kurzemes guberņas statusā, Jelgavai kļūstot par guberņas centru, pilsētas attīstība kļuva arvien straujāka. Īpaši pēc dzimtbūšanas atcelšanas (1818), kad uz pilsētu sāka plūst laucinieki, piedāvājot brīvas darba rokas, radās priekšnoteikumi arī rūpniecības attīstībai. Pie Dobeles vārtiem sāka dibināties pirmie rūpnieciska tipa uzņēmumi – Krāmera atslēgu fabrika (1875), ādu fabrika u.c.

Tomēr būvniecības aktivitātes regulēja Krievijas valdības likumi. Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas ģenerālgubernators F.Pauluči izdeva Jelgavai speciālus 32 pantu būvnoteikumus. Šo noteikumu pirmajā punktā visiem namu īpašniekiem, kuru ēkas sedza salmu un lubu jumti, bija paredzēts uzlikt nedegošu segumu – dakstiņu vai skārda klājumu. Tā pilsētas nami ieguva sarkanbrūno jumtu krāsu, kuru tik ļoti iemīlēja un attēloja Jelgavas mākslinieki gleznās. Mājas drīkstēja celt pēc apstiprināta projekta, būvēt varēja tikai mācīti meistari. Koka ēkas bija jāceļ ar fasādi pret ielu, bet starp namiem būvmeistariem vajadzēja būvēt speciālu ugunsmūri. Blakus tradicionālajiem jumtu sarkanbrūnajiem toņiem tika celtas vairākstāvu ēkas, un ar likumu tika noteikts ēku sienu krāsojums. Celtniecība joprojām turpinājās esošajās pilsētas robežās. Senos nocietinājumu grāvjus pārbūvēja par notekūdeņu kolektoriem, daļu aizbēra un apbūvēja. Pilsētas ielu līmenis izlīdzinājās – zemākas vietas uzbēra vienādā augstumā, bet augstākās vietās norakto zemi izmantoja seno nocietinājumu grāvju aizbēršanai. Arī koka namu celtniecībā turpināja izmantot tradicionālo guļbūvi un pildrežģi ar pastiprinātu 3 – 4 pilastru iebūvi fasādēs.

19. gadsimta beigās celtniecība izgāja ārpus vēsturiskajām pilsētas robežām. Paliels sīkzemnieku mājiņu skaits radās tā sauktajos Rātslaukos abās pusēs Dobeles šosejai.

Ekonomikas augšupeja Jelgavā 19. gadsimta 2.pusē izraisīja turpmāko iedzīvotāju skaita pieaugumu pilsētā. 1863.gadā bija reģistrēti 22 790 cilvēki, 1881.gadā – 28 531, 1897.gadā - 35 011. Jelgava kļuva par Latvijas teritorijas trešo lielāko pilsētu. 1910.gada statistika pilsētā uzskaitījusi 59 ielas ar gandrīz 2000 dzīvojamo ēku. 1914.gadā guberņas statistikas komitejas atskaitē reģistrēts iespaidīgs pilsētas iedzīvotāju skaits – apmēram 45 000.

2.attēls. 1813.g. pilsētas plāns (palielinājumā Vecpilsētas kvartāls - bulta – Sv.Annas baznīca)

Pirmais Pasaules karš, bermontiāde un Brīvības cīņu norises maz skāra pilsētas nomales rajonus, te turpināja pastāvēt 19.gs. vidū un beigās celtie koka dzīvojamo ēku kvartāli, kur pārsvarā uz dzīvi apmetās no laukiem iebraukušie zemnieki, iekļaujoties amatnieku un fabriku strādnieku kopienā.

3.attēls. 20.gs.30.g.vidus pilsētas plāns, Vecpilsētas kvartāls

Samēra mierīgā dzīve tika pārtraukta 20.gs. 40.gadu sākumā, īpaši 1944.gada vasarā, kad divu okupācijas varu savstarpējā asiņainā izrēķināšanās beidzās ar traģēdiju Jelgavai - pilsēta uguns liesmās pārvērtās pelnu un drupu kaudzē. Gāja bojā unikāla vērtība – iepriekšējo gadsimtu pilsētas centra apbūve. Pateicoties pilsētas iedzīvotāju rīcībai, no iznīcināšanas tika pasargātas nomales celtnes pilsētas dienvidu un dienvidrietumu daļā.

Lai gan pilsētas centrs bija ļoti izpostīts, ar šodienas skatu raugoties, redzams, ka vairākas ēkas bija iespējams atjaunot. Diemžēl tā nenotika, bet šis lēmums radīja nosaukumu “Vecpilsēta”, ar to saprotot no kara ugunīm paglābušos koka apbūvi Vaļņu, Lielās, Kr. Barona un Dobeles ielu teritorijā.

Šobrīd Jelgavas aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir 86 objekti. Kā viens no pirmajiem minams Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7433), kā arī 11 atsevišķas ēkas Vecpilsētas ielā (valsts aizsardzības Nr. no 5175 līdz 5186), kas raksturo Jelgavas pilsētbūvniecību 18. - 19. gs. Viens no šiem namiem ir Vecpilsētas ielā 14 (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5185), kas celts kā dzīvojamā ēka, ekspluatācijā nodots 1800.gadā. Divstāvīga koka ēka, pārsegta ar mansardtipa jumtu ar pusšļauptiem galiem. Ēkas pamatkonstrukcija ir guļšķautņi, bet pusšļauptie zelmeņi veidoti pildrežģa konstrukcijā. Ēkas plānojums veidots kā trīsdalījums, un tāds tas saglabājies līdz mūsdienām, ar atsevišķām nenozīmīgām pārbūvēm. Fasādē saglabājušās oriģinālas 19.gs.sākumam raksturīgas ieejas durvis. Šobrīd ēka ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.

Pirms 750 gadiem ar Mītavas pils būvniecību sākās Jelgavas vēsture. Kopš tā laika pilsēta ir piedzīvojusi gan uzplaukumu, gan neatgriezeniskus kara postījumus, tomēr tā cauri gadsimtiem ir spējusi būt par Zemgales saimniecisko, izglītības, zinātnes un kultūras centru.

2009.-2010. gadā tika veikti nozīmīgi Vecpilsētas teritorijas labiekārtošanas darbi –  atjaunotas ielu braucamās daļas un ietves, saglabājot vēsturisko bruģakmens segumu, uzstādīti soliņi un senlaicīgas apgaismojuma laternas, kā arī pilsētas vārtu simboliskās robežzīme. Vecpilsētas ieliņās izvietoti informatīvie stendi, kuros aprakstīti Jelgavas tūrisma objekti un interesanti fakti par pilsētu, kā arī maršruts objektu apskatei. Atjaunotā vecpilsētas noskaņa piesaista un veido pievilcīgu vidi dažādu pilsētas pasākumu organizēšanai – amatnieku tirdziņiem, nacionālo biedrību pasākumiem, mākslinieku un mūziķu priekšnesumiem. Pašvaldība plāno turpināt vēsturisko ēku atjaunošanu un izmantošanu, veidojot seno amatnieku un mākslinieku kvartālu.

## 1.2. SVID ANALĪZE

Zemgales restaurācijas centra darbības potenciāla izvērtēšanai un turpmāko rīcību noteikšanai izmantota SVID analīze:

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| - Ēka Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.5185), kas atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7433) teritorijā un ir tā daļa - Pilsētbūvniecības pieminekļa Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs izpētei, uzturēšanai un atjaunošanai pašvaldība ir realizējusi vairākus investīciju projektus, piesaistot un ieguldot ievērojamus finanšu resursus - Katru gadu Vecpilsētas teritorija tiek iesaistīta pilsētas tradicionālo svētku, jauniešu un nacionālo biedrību pasākumos - Vecpilsētas laukums ir izveidojies par vienu no identitātes zīmēm pilsētas mārketinga un tūrisma jomā - Vecpilsēta ir iekļauta tūrisma un velotūrisma maršrutos - Liela daļa Vecpilsētas ēku un teritorijas ir pašvaldības īpašumā. - Izveidojusies sadarbība starp pašvaldību un Vecpilsētas teritorijā strādājošiem uzņēmējiem - Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, kura filiāle būs Zemgales restaurācijas centrs, ir viens no nozīmīgākajiem muzejiem Zemgalē | - Latvijā un Zemgalē nav pieejamas atbilstošas telpas un mūsdienīgs aprīkojums restaurācijas pakalpojumu sniegšanai, īpaši tekstīliju keramikas, stikla, porcelāna, metāla un arheoloģijas priekšmetiem - Telpu nepietiekamība Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ēkā restaurācijas pakalpojumu pilnvērtīgai nodrošināšanai - Ēkas Vecpilsētas ielā 14 un Kr. Barona ielā 50 ir ļoti sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī un netiek izmantotas - Ēku Vecpilsētas ielā 14 un Kr. Barona ielā 50 apsaimniekošanai nav nepieciešamā inženiertehnisko komunikāciju nodrošinājuma - Neapmierinošs teritorijas labiekārtojums - Nepietiekami finanšu resursi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstībai - Nepietiekami attīstīta publiskā – privātā partnerība - Jelgavā nav izveidota ekspozīcija par Jelgavas koka apbūvi, Vecpilsētas kvartālu un kultūrvēsturiskajām vērtībām - Latvijā profesionālo augstāko restauratora izglītību iegūst tikai glezniecības jomā, pārējo jomu (tekstila, keramikas, stikla, porcelāna, metāla) restauratoriem jāpapildina zināšanas ārzemēs |
| Iespējas | Draudi |
| - Atjaunojot ēku Vecpilsētas ielā 14, tiks nodrošināta unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm - Zemgales reģions iegūs jaunu sakārtotu vecpilsētas teritoriju, kas ļaus iepazīt 18. – 19.gs. vecpilsētas specifiku, vēsturisko ielu tīklu un apbūves raksturu - Jelgavas Vecpilsētas teritorija kļūs par tūristiem interesantu vietu reģionā ar daudzveidīgu mūžizglītības un kultūras tūrisma piedāvājumu - Zemgales restaurācijas centrs nodrošinās restauratoru pakalpojumu pieejamību gan vietējiem gan ārvalstu interesentiem - Izmantojot dažādus inovatīvus un informācijas tehnoloģiju risinājumus tiks radīti jauni tūrisma produkti restaurācijas procesa iepazīšanai - Uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides attīstība, sadarbības ar uzņēmējiem veicināšana | - Nerealizējot ēkas Vecpilsētas ielā 14 atjaunošanas projektu neatgriezeniski tiks zaudēts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un samazināta Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs” vērtība - Samazināsies reģiona kultūras telpas kvalitāte, komplekso tūrisma pakalpojumu piedāvājums, zaudēta vietas identitāte un konkurētspēja starptautiskā kontekstā - Neizveidojot Zemgales restaurācijas centru netiks pilnvērtīgi nodrošināta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja – viena no nozīmīgākajiem muzejiem Zemgalē, darbība ar uzkrātajām un jauniegūtajām vērtībām - Nepietiekams skaits atbilstoši izglītotu restauratoru un mūsdienīgi aprīkotu restaurācijas darbnīcu - Pašvaldībai ir nepietiekami finanšu līdzekļi kultūrvēsturiskā mantojuma izpētei, atjaunošanai un saglabāšanai |

# 2. ZEMGALES RESTAURĀCIJAS CENTRA DARBĪBAS PILNVAROJUMS, VADĪBAS MODELIS UN ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ēka Vecpilsētas ielā 14 (kadastra Nr. 0900 004 0439), ēka Krišjāņa Barona ielā 50 (kadastra Nr. 0900 004 0446), kā arī ēkām pieguļošā zeme Jāņa Asara ielā 5B, Jelgavā (kadastra Nr. 0900 004 0504) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašums.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas piekto punktu, kurš nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, tajā skaitā nodrošināt atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai, Jelgavas pilsētas pašvaldība projekta Nr.ERAF/551SAM/2016/I/13 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” (turpmāk tekstā – projekts) ietvaros īstenos Zemgales restaurācijas centra izveidi, restaurējot un pārbūvējot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Nr.5185 - ēku Vecpilsētas ielā 14, objekta pilnvērtīgai funkcionēšanai nepieciešamo saistīto infrastruktūru – ēku Krišjāņa Barona ielā 50, kā arī labiekārtojot apkārtējo teritoriju.

Jelgavas pilsētas pašvaldība kā minētā nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošina ēku un teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības budžeta iespējām un turpinās to darīt arī pēc projekta īstenošanas un Zemgales restaurācijas centra izveides. Lēmumus par Zemgales restaurācijas centra pakalpojumu sniegšanai un attīstībai nepieciešamajiem resursiem pieņems Jelgavas pilsētas dome, apstiprinot pašvaldības budžetu, kurā tiks iekļauti ar objekta uzturēšanu un Stratēģijas īstenošanu saistītie izdevumi.

Zemgales restaurācijas centrs tiks veidots kā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” struktūrvienība - filiāle ”Zemgales restaurācijas centrs”, kuras uzdevums būs veikt objekta apsaimniekošanu, nodrošināt tā darbību un plānoto pasākumu organizēšanu. Atsevišķu objekta funkciju organizēšana, kas saistīta ar tūrisma piedāvājuma veidošanu un tūristu plūsmas koordinēšanu, tiks deleģēta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”. Plānots, ka Zemgales restaurācijas centrā strādās 4 darbinieki.

Ēkā Kr. Barona ielā 50 paredzētās restaurācijas darbnīcas (telpas un iekārtas) plānots nodot nomā juridiskai personai saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

# 3. ZEMGALES RESTAURĀCIJAS CENTRA MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS

MISIJA

Zemgales restaurācijas centra ēku komplekss - Jelgavas vecpilsētas ielu kvartāla autentiskās pilsētvides un kultūrvēsturisko vērtību saglabātājs, daudzfunkcionāls mākslas un radošo industriju centrs mūsdienīgā muzeju un tūrisma pakalpojumu vidē.

VĪZIJA

Zemgales restaurācijas centrs – atjaunots valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, 18.gs. sākuma būvniecības paraugs Latvijas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā ar unikālu piedāvājumu reģionā, nodrošinot restauratoru darbnīcu pieejamību kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai un iespēju interesentiem klātienē iepazīties un izzināt restaurācijas procesa gaitu, piedāvāt citus tūrisma un izglītojošus pakalpojumus.

VĒRTĪBAS

Kultūrvēsturiskais mantojums

Vecpilsētas ielu kvartāls ir vecākā, daļēji līdz mūsdienām saglabājusies Jelgavas pilsētas apbūves daļa, kas veidojies 18.-19.gs. Vecpilsētas ielu kvartālā ir saglabājies apbūves blīvuma raksturs, arhitektoniskā, mākslinieciskā un vēsturisko elementu izteiksmība, un tā ir daļa no Latvijas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr.7433).

Ēka Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.5185) ir divstāvu koka ēka ar mansarda jumtu, vērtīgs 18.gs. sākuma būvniecības paraugs, kam lielā mērā ir saglabājies autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā apdare, ēkas apjoms, iekļaujoties Vecpilsētas ielas apbūvē, veido vērtīgu ielas ainavisku akcentu. Ēka ir viens no vērtīgākajiem koka namiem pilsētā, kas vēl ir saglabājies. Savukārt blakus esošā ēka Kr. Barona ielā 50 ir divstāvu ķieģeļu ēka, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un ir vērtīgs ielas ainavas elements.

Divu vēsturisko ēku restaurācijas un pārbūves rezultātā tiks saglabāts un atjaunots valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kā arī Vecpilsētas ielu kvartāla teritorija atgūs 18.-19.gs. pilsētvides struktūru.

Ēkās izveidotais Zemgales restaurācijas centrs nodrošinās restaurācijas pakalpojumu pieejamību, palielinot iespēju reģiona muzejiem, pašvaldībām un citiem vietējiem un ārvalstu interesentiem veikt kultūrvēsturiskā mantojuma restaurāciju. Plānots izveidot interaktīvu ekspozīciju, organizēt izglītojošas programmas, lekcijas, plenērus, seminārus, kas piesaistīs tūristus un citus interesentus. Objekta izveidošana pilnveidos dzīves vidi Jelgavas Vecpilsētas ielu kvartālā, veicinot jaunu pakalpojumu, vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību pilsētā.

Ilgtspēja

Vēsturisko ēku restaurācijas un pārbūves rezultātā izveidotais Zemgales restaurācijas centrs nodrošinās kultūrvēsturisko pieminekļu turpmākās saglabāšanas ilglaicīgumu un radīs jaunas iespējas pilsētas iedzīvotājiem, viesiem, kā arī nodrošinās restauratoru prasmju ilgtspēju. Zemgales restaurācijas centra izveide ēkās nodrošinās Jelgavas vecpilsētas ielu kvartāla autentiskuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm un rosinās iedzīvotājos un pilsētas viesos izpratni par kultūrvēsturisko mantojumu, tā saglabāšanas nozīmi un vērtību sabiedrībai.

Objekta attīstība tiks turpināta saskaņā ar šo Stratēģiju un Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, veikto ieguldījumu ilgtspēju nodrošinās objekta īpašnieks - Jelgavas pilsētas pašvaldība. Turpmākai objekta pilnveidošanai un uzturēšanai pēc bez pašvaldības finanšu līdzekļiem, ir plānots piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu, mērķziedojumus un pašu ieņēmumus no ieejas maksas un no papildus pakalpojumiem.

Pieejamība

Pēc Zemgales restaurācijas centra ēku pārbūves un restaurācijas, ievērojot vides pieejamības prasības, tiks nodrošināta pieejamība kultūras mantojumam, objekta pakalpojumiem  un pasākumiem  ikvienam interesentam, dažādām iedzīvotāju grupām (ģimenēm, bērniem, jauniešiem, senioriem, personām ar īpašām vajadzībām) ar mērķi palielināt izpratni par objekta vērtību, uzturēšanas un saglabāšanas nepieciešamību, kā arī ieguvumiem, kādus tas varētu dot.

Radošums un inovācijas (Pakalpojumu kvalitāte un kompleksums/ integritāte)

Pilsētu konkurētspēja slēpjas radošumā – spējā radīt jaunas idejas, un inovācijās – spējā šīs idejas īstenot. Radošumam un inovācijām ir nozīmīga loma ne tikai ekonomikas attīstībā, bet arī pievilcīgas dzīves vietas radīšanā jaunu un talantīgu cilvēku piesaistei.

Zemgales restaurācijas centrs nodrošinās iespēju nākamajām paaudzēm saglabāt unikālu kultūrvēsturisko mantojumu un interaktīvā veidā izzināt tā vēstures gaitas, veicinās tematisku un izglītojošu reģionālu tūrisma maršrutu izveidi, iekļaujot arī citus Zemgales reģiona tūrisma objektus, kultūras pasākumus, kā arī radīs priekšnosacījumus tūrisma pudura attīstībai reģionā mērķtiecīga tūrisma mārketinga un kompleksa tūrisma produktu piedāvājuma veidošanai, kas rosinās tūristus uzturēties Zemgalē ilgāk kā vienu dienu.

Daudzveidība

Kultūras mantojums ir nozīmīgs faktors cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā un nodrošina personības attīstību laikā un telpā, ietverot brīvību, identitāti, kultūru, radošumu, zināšanas, vides ekoloģiskos, funkcionālos un estētiskos aspektus, drošību, kā arī materiālo labklājību.

Zemgales restaurācijas centrs un citi reģionā izveidotie un pilnveidotie kultūras tūrisma produkti un pakalpojumi veicinās lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas dzīves telpas attīstību, nodrošinot reģiona identitātes atpazīstamību vietējā un starptautiskā tirgū. Sakārtojot un izveidojot mūsdienām atbilstošu un objektu funkcionēšanai nepieciešamo infrastruktūru, tiks radīta iespēja attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, radošās industrijas un tūrisma aktivitātes.

## 4. ZEMGALES RESTAURĀCIJAS CENTRA DARBĪBAS VIRZIENI (MĒRĶI) UN PLĀNOTIE REZULTĀTI

Zemgales restaurācijas centra darbība balstīsies uz šādiem pamatprincipiem:

- kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzība un saglabāšana;

- kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un mūsdienīga pielietojuma veicināšana;

- kultūras, izglītības un tūrisma nozaru mijiedarbība un attīstība;

- vidi saudzējošu un energoefektīvu principu pielietošana restaurācijas centra apsaimniekošanā;

- efektīgas un kompetentas komandas veidošana.

## 4.1. DARBĪBAS VIRZIENI – MĒRĶI UN PRIORITĀRIE UZDEVUMI

1.mērķis – restaurēt, pārbūvēt un aprīkot ēkas Vecpilsētas ielā 14 un Kr. Barona ielā 50, Jelgavā Zemgales restaurācijas centra darbībai.

Prioritārie uzdevumi:

- Ēkas Vecpilsētas ielā 14 restaurācija un pārbūve.

- Ēkas Kr. Barona ielā 50 pārbūve, pielāgojot restaurācijas pakalpojumu sniegšanai.

- Telpu aprīkošana ar nepieciešamajām iekārtām un aprīkojumu.

- Objekta pieejamības uzlabošana, apkārtējās teritorijas labiekārtošana.

2.mērķis - radīt pieejamus pakalpojumus nozīmīgu kultūrvēsturisko un citu seno priekšmetu restaurācijai.

Prioritārie uzdevumi:

  - Restaurācijas pakalpojumu nodrošināšana trīs galvenajām materiālu grupām:

- arheoloģiskais materiāls un metāla priekšmeti;

- tekstīlijas;

- stikla, porcelāna, keramikas priekšmeti, u.c.

  - Zinātniskās izpētes pakalpojumu sniegšana (rentgena kabinets, mikroskops, priekšmetu digitalizācijas pakalpojumi, fotostudija restaurējamo priekšmetu fiksēšanai un restaurācijas procesa nodrošināšanai).

  - Sadarbības attīstīšana un veicināšana ar muzejiem, juridiskām un privātām personām restaurācijas pakalpojumu popularizēšanai.

  - Efektīvas pasākumu plānošanas sistēmas izveide un īstenošana, t.sk. atvērtā tipa lekcijas, semināri, meistarklases, restaurēto darbu izstādes, interaktīvas nodarbības, ēnu dienas, karjeras nedēļas (interesentiem sniedzot iespēju vairāk uzzināt par restauratora profesiju).

  - Izstāžu veidošana restaurēto darbu un priekšmetu demonstrēšanai.

3.mērķis – izstrādāt un īstenot daudzveidīgu, plašu un atraktīvu tūrisma, kultūras un izglītības pakalpojumu klāstu.

Prioritārie uzdevumi:

  - Sabiedrības izglītošana par kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsargāšanas nozīmi organizējot kultūras, izglītojošus un biznesa pasākumus sadarbībā ar muzejiem, izglītības iestādēm, profesionālajām biedrībām, restauratoriem, kolekcionāriem, uzņēmējiem u.c.

  - Sabiedrības informēšanas un informācijas aprites nodrošināšana, tai skaitā sniedzot aktuālo informāciju par Zemgales restaurācijas centra pakalpojumiem.

  - Informatīvu norāžu un stendu izvietošana Vecpilsētas teritorijā, tās tuvākajā apkārtnē un citviet Jelgavas pilsētā.

  - Zemgales restaurācijas centra interaktīvās ekspozīcijas par Jelgavas Vecpilsētas vēsturi izveide.

  - Zemgales restaurācijas centra atpazīstamības veicināšana un Vecpilsētas teritorijas kompleksa iekļaušana Zemgales, Latvijas un starptautiskos tūrisma maršrutos.

## 4.2. PASĀKUMU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS

Zemgales restaurācijas centra darbības stratēģija un pasākumu programma izstrādāta saskaņā ar:

- Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015-2020 prioritātes “Zemgales reģiona kultūrvide un identitāte” rīcības virzieniem, tai skaitā  saglabāt un popularizēt Zemgales kultūrvidi un tradīcijas, atbalstīt kultūras un radošo industriju attīstību, saglabāt un attīstīt ainaviskās un kultūrvēsturiskās teritorijas;

- Jelgavas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam noteikto Jelgavas specializācijas virzienu - izglītības, kultūras, tūrisma un sporta centrs ar starptautiskas un nacionālas nozīmes kultūras pasākumiem; kā arī rīcībpolitiku “Atpazīstams un konkurētspējīgs piedāvājums kultūras, tūrisma un sporta jomās”, tās īstenošanai izvirzīto uzdevumu “Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu” un rīcībām:

- veicināt aktīvu kultūrdzīvi pilsētā, nodrošinot konkurētspējīgu nacionālas nozīmes attīstības centra kultūras pakalpojumu klāstu un daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

- pilnveidot un attīstīt kultūras infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi;

- saglabāt kultūras mantojumu un radīt nākotnes kultūras mantojumu;

- veidot labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai;

- paaugstināt speciālistu kvalifikāciju un nodrošināt jaunu speciālistu piesaisti kultūras jomā;

- sekmēt sadarbību kultūras jomā kultūras piedāvājuma dažādošanai.

Zemgales restaurācijas centra darbības virzieni un pasākumu programmas aktivitātes pamatojas kopīgā sadarbības projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” stratēģijā paredzētajos uzdevumos:

- valsts nozīmes kultūras pieminekļu atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un konservācijas darbu veikšana;

- ar kultūras mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana, pārbūve, restaurācija, pieejamības uzlabošana un publiskās ārtelpas attīstīšana;

- jaunu pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana, tai skaitā telpu aprīkošana, ekspozīciju izveide, paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu;

- marketinga un publicitātes pasākumi.

Jelgavā nav daudz ēku, kas būtu saglabājušās pēc Otrā pasaules kara, kad pilsēta gandrīz tika nopostīta. Viena no retajām, kas izturējusi laika pārbaudījumu, ir ēka Vecpilsētas ielā 14, kas ir vecākā saglabājusies koka ēka – celta 18.gs. Vecpilsētas ielas kvartālā, kurā iekļautas Vecpilsētas, J.Asara ielas un daļa no Kr. Barona un Dobeles ielas, ir saglabājusies unikāla 18. un 19. gadsimta Jelgavas koka apbūve, kura kultūrvēsturiskais mantojums ir saistošs pilsētas viesiem.

Zemgales restaurācijas centrs tiks izveidots divās ēkās (Kr. Barona iela 50 un Vecpilsētas iela 14) pēc to restaurācijas un pārbūves, papildinot gan Vecpilsētas ielas kvartāla arhitektūras mantojumu, gan Jelgavas pilsētas piedāvājumu tūristiem, kas veicinās iekļaušanos starptautiskajā tūrisma apritē.

Projekta ietvaros jaunradītais Zemgales restaurācijas centrs vienkopus sniegs dažādus restauratoru pakalpojumus, nodrošinot kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurāciju ikvienam interesentam, papildus dodot iespēju iesaistīties arī informatīvi izglītojošos pasākumos gan skolēniem, gan topošajiem restauratoriem.

Zemgales restaurācijas centra pakalpojumos ieinteresēti daudzi muzeji un dažādas institūcijas (valsts, pašvaldības, arhīvi, bibliotēkas, skolas, privātpersonas), kuras glabā un ir atbildīgas par kultūras mantojuma saglabāšanu.

Projekta ietvaros radītais restaurācijas pakalpojums ir uzskatāms par unikālu, jo šobrīd reģionā un valstī kopumā ir pieejams ļoti ierobežotā apjomā. Daudzi no muzejos esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektu krājumiem paliek nerestaurēti un iet bojā. Līdz ar to nākamajām paaudzēm netiek saglabāta iespēja novērtēt muzeju krājumos esošās kultūrvēsturiskās bagātības.

Apkopojot un analizējot kultūras mantojuma glabātāju (galvenokārt muzeju) vajadzības tiek plānots restaurācijas pakalpojumu sniegšanai ēkā Kr. Barona ielā 50 iekārtot telpu restaurējamo darbu izpētei, ar restaurācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamām iekārtām aprīkot trīs darbnīcas: tekstīliju restaurācijas darbnīca, metāla restaurācijas darbnīca (arheoloģiskās senlietas, metāls un metālu sakausējumi, monētas un medaļas, darbarīki utt.), keramikas restaurācijas darbnīca (māls, porcelāns, fajanss, stikls), potenciāli piedāvājot darba vietas vismaz 6 darbiniekiem restaurācijas pakalpojumu nodrošināšanai.

Zemgales restaurācijas centrs nodrošinās dažādu restauratoru pakalpojumu pieejamību Zemgalē gan vietējiem, gan ārvalstu interesentiem, kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurāciju, papildus sniedzot iespēju iesaistīties arī informatīvi izglītojošos pasākumos skolēnus un citus interesentus

Izmantojot dažādus inovatīvus un informācijas tehnoloģiju risinājumus, tiks radīti jauni kultūras tūrisma produkti, nodrošinot kvalitatīvu informācijas interpretāciju par restaurācijas procesu, kā arī sniedzot iespēju līdzdarboties dažādās aktivitātēs, izglītoties un klātienē aplūkot restaurācijas procesu.

Viena no Zemgales restaurācijas centra darba jomām ir sabiedrības izglītošana par kultūras mantojuma saglabāšanu Šī uzdevuma veikšanai tiks organizētas gan atvērta tipa lekcijas un meistarklases, gan restaurēto darbu izstādes, interaktīvas nodarbības, karjeras nedēļas, ēnu dienas, kurās interesentiem būs iespēja uzzināt vairāk par restauratora profesiju. Interaktīvā veidā apmeklētājiem būs iespējams gūt informāciju par Zemgales restaurācijas centrā strādājošo profesijām, izejmateriālu ieguvi u.c., izvēršot plašu izskaidrošanas darbu un pakalpojumu reklamēšanu ne tikai Zemgales reģionā, bet arī visā Latvijā.

Atjaunotais un labiekārtotais Vecpilsētas kvartāls veidos pievilcīgu vidi dažādu pilsētas pasākumu organizēšanai – amatnieku tirdziņiem, nacionālo biedrību pasākumiem, mākslinieku un mūziķu priekšnesumiem, veicinot jaunu pakalpojumu, vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību pilsētā un sadarbību ar reģiona kultūras mantojuma un tūrisma objektiem.

## 4.3. OBJEKTĀ PLĀNOTIE PAKALPOJUMI

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma apraksts | Pakalpojumu pieprasījuma pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kultūrvēsturisko priekšmetu restaurācijas pakalpojumi | Kultūrvēsturiskais mantojums prasa īpašu attieksmi. Tas attiecas ne tikai uz dabā esošiem un publiskajai apskatei brīvi pieejamiem objektiem, bet arī uz objektiem, kas izņemti no savas dabiskās vides un atrodas dažādu atmiņas institūciju (muzeji, arhīvi, bibliotēkas, privātas kolekcijas utt.) krājumos. To saglabāšana nākamajām paaudzēm ir šo atmiņas institūciju, īpaši no sabiedrības nodokļiem finansētu, atbildība. Taču atbildības īstenošana nav iespējama bez atbilstošu resursu klātbūtnes, kur dažāda materiāla priekšmetu restaurācija un konservācija ir pamatnepieciešamība. Diemžēl līdz šim Zemgales reģionā tā netika nodrošināta nemaz vai ļoti ierobežotā apjomā. Katrs artefakts, kas izņemts no savas dabiskās vides, ir pamats atmiņas institūciju speciālistiem, arī jebkuram interesentam veidot priekšstatu, interpretāciju un vēstījumu par mūsu tautas un valsts vēsturi, kas jo īpaši svarīgi, sagaidot valsts 100-gadi. Zemgales restaurācijas un radošuma centrā paredzēti restaurācijas pakalpojumi vismaz trīs materiālu grupām – arheoloģijai un metālam; tekstilam; stiklam, porcelānam un keramikai. Centrā tiks nodrošināti ar tā pamatdarbību – restaurāciju, saistīti papildpakalpojumi: radošās darbnīcas meistariem un interesentiem, lekcijas, izstādes u.c. publiski pasākumi. Piedāvātie restaurācijas pakalpojumi būs pieejami pašvaldību un valsts muzejiem, juridiskām personām, privātpersonām, kuru īpašumā atrodas dažādi restaurējamie kultūrvēsturiskie priekšmeti. | Latvijas muzeju nozares stratēģijā (2015-2020) ir secināts, ka daļai nacionālā muzeju krājuma (NMK) kolekcijām ir neapmierinoši glabāšanas apstākļi, restaurācijas un krājuma darba jaudas un tehniskais aprīkojums neatbilst mūsdienīgām muzeju krājuma pārvaldības prasībām, valsts atbalsta apjoms NMK saglabāšanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos ir nepietiekams. Restaurācijas pakalpojumu pieejamība ir nepietiekama, lai gan šādu pakalpojumu attīstība ir akūta nepieciešamība. Latvijas muzejos un tam pielīdzināmās atmiņas institūcijās glabājas vairāk nekā 6 miljoni artefaktu, savukārt Zemgales kultūretnogrāfiskajā novadā darbojas 16 dažāda rakstura muzeji – tostarp 1 valsts un 7 memoriālie, kuru krājumā tiek glabāti ap 500 tūkstošiem artefaktu, bet konkrēti Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un tā filiāles Ā.Alunāna memoriālā muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 20% no Zemgales muzejos glabājamā kultūras mantojuma. Izvērtējot esošo situāciju, aptaujājot muzejus un restaurācijas pakalpojumu sniedzējus, tika secināts, ka pieprasījums ir pēc arheoloģiskā materiāla un metāla restaurācijas, tekstila, koka, stikla, keramikas priekšmetu restaurācijas, glezniecības darbu, kā arī papīra restaurācijas. Tā kā Latvijā kopumā restauratoru pakalpojumi pieejami ierobežoti, tad Zemgales restaurācijas centra pakalpojumiem var prognozēt augstu pieprasījumu ne tikai no reģiona muzejiem, bet arī citiem Latvijas reģioniem un arī no Lietuvas pierobežas, jo Šauļu pilsētā esošajam restaurācijas centram ir zema kapacitāte. |
| 2. | Apmācību programmu piedāvājums | Radīta iespēja restauratoriem/ amatniekiem/ muzeju darbiniekiem un citiem interesentiem pilnveidot savas zināšanas apmeklējot dažāda veida un līmeņa radošās darbnīcas, lekcijas, seminārus. Apmācību ietvaros tiks organizētas karjeras konsultācijas, kuru ietvaros jaunie/potenciālie restauratori varēs apgūt iemaņas pie meistariem restauratoriem, lai apjaustu profesijas specifiku un savas spējas izvēlēties kādu no restauratora specialitātēm. | Līdz šim profesionālas apmācības restauratoriem nodrošināja Latvijas restauratoru biedrība, taču biedrības piedāvājums ir ierobežots un atkarīgs no atsevišķu biedru iniciatīvas un uzņēmības. Biedrības rīcībā nav bāzes, kur varētu šādas meistardarbnīcas izveidot, tādēļ Zemgales restaurācijas centrs var būt šāda bāzes vieta. Skolēnu un jauniešu interesi par restauratora profesiju apliecina ik gadus Jelgavas muzejā notiekošās karjeras konsultācijas pie stājglezniecības restauratora, kā arī visu vecuma iedzīvotāju neviltotā interese par arheoloģiska rakstura senlietām un interese par to oriģinālo izskatu, un atjaunošanas iespējām. |
| 3. | Ekskursijas pa Vecpilsētu, iekļaujot Zemgales restaurācijas centru, kā izcilu 18.gs. koka arhitektūras un 19.gs. ķieģeļu īres nama celtniecības paraugu | Radīta iespēja iepazīt dažādus ar objektu un Vecpilsētas teritoriju saistītus vēsturiskus faktus, kā arī sniegta iespēja interesentiem objektu apskatīt klātienē un ielūkoties restauratoru darbnīcās. Vēstures ekspozīcija ļaus izzināt dažādus interesantus vēsturiskus faktus, piemēram, Jelgavas pilsētas un sabiedriskās aktivitātes 19.gs., Vecpilsētas attīstība un veidošanās, Jelgavas dārzi un pagalmi, pilsētas sadzīve u.t.t. | Jelgavas pilsētas apbūve tika iznīcināta II pasaules kara beigu posmā – 1944.gada vasarā. Samērā neskartas palika pilsētas nomales, tostarp Vecpilsētas ielas kvartāls. Jelgavnieki un ļoti daudzi interesenti, tostarp bijušo baltvācu dzimtu pēcteči (no Vācijas, Zviedrijas, Krievijas u.c.) izrāda pastiprinātu interesi par pirmskara Jelgavu. |
| 4. | Interaktīvas vēstures ekspozīcijas izveide | Interaktīva ekspozīcija par Jelgavas Vecpilsētas attīstību, īpašu uzsvaru liekot uz koka apbūvi, dažādiem pilsētas sabiedrībai nepieciešamiem un piedāvātajiem pakalpojumiem daudzu gadsimtu atskatā, sniegs labu iespēju iepazīt dzīvi senajā Jelgavā interaktīvā, mūsdienīgā veidā. | Šobrīd pilsētā nav pieejama interaktīva ekspozīcija par Vecpilsētu, būvniecības vēsturi un Jelgavas koka apbūvi. |

## 4.4. PLĀNOTIE DARBĪBAS REZULTĀTI

| Uzdevumi | Plānotie rezultāti - galaprodukti |  | Rezultatīvie rādītāji |  | Aktivitātes | Izpildes laiks | Finanšu avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kvalitatīvie | kvantitatīvie |  |  |  |
| - mērķis – restaurēt, pārbūvēt un aprīkot ēkas Vecpilsētas ielā 14 un Kr. Barona ielā 50, Jelgavā Zemgales restaurācijas centra darbībai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ēkas Vecpilsētas ielā 14 restaurācija un pārbūve | Saglabāts un atjaunots valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Izveidotas telpas ekspozīcijām, izstādēm, pasākumu norisei un objekta funkcionēšanai |  | Atjaunojot ēku Vecpilsētas ielā 14, izveidots publiski pieejams apskates objekts, tūrisma, kultūras un izglītības norišu vieta. | 1.stāvs - iekārtota priekštelpa informācijai; - iekārtota radoši – izzinošā telpa konferenču, semināru, nodarbību norisei; - suvenīru veikala telpa; - iekārtotas tehniskās un palīgtelpas. 2.stāvs - iekārtotas telpas interaktīvai vēstures ekspozīcijai; - iekārtotas telpas restaurēto un restaurējamo priekšmetu izvietošanai, izzinošo nodarbību klase/ darbnīca; - iekārtotas tehniskās un palīgtelpas. Jumta stāvs - izveidota jumta pastaigu vieta ar maināmo ekspozīciju; - dienesta un palīgtelpas. | Restaurācijas un pārbūves darbi | 2017.gada 4.cet.- 2020.g. 2.cet. | Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija. |
| 1.2. Ēkas Kr. Barona ielā 50 pārbūve, pielāgojot restaurācijas pakalpojumu sniegšanai | Pārbūvēta saistītā infrastruktūra – ēka Kr. Barona ielā 50 Izveidotas restauratoru darbnīcas: - tekstiliju restauratoru darbnīca, - keramikas, stikla porcelāna restauratoru darbnīca, - metāla restaurācijas darbnīca.; - izveidotas telpas izpētes veikšanai |  | Izveidota infrastruktūra restaurācijas pakalpojumu sniegšanai | 1.stāvs - izbūvētas telpas tekstīliju restaurācijas darbnīcai; - izpētes telpa (rentgens u.c.); - tehniskās un palīgtelpas. 2.stāvs - izbūvētas telpas keramikas, stikla, porcelāna restaurācijas darbnīcai; - izbūvētas telpas metāla un arheoloģijas restaurācijas darbnīcai; - dienesta un palīgtelpas. | Pārbūves un atjaunošanas darbi | 2017.gada 4.cet.- 2020.g. 2.cet. | Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija. |
| 1.3. Telpu aprīkošana ar nepieciešamajām iekārtām un aprīkojumu. | Ēkas aprīkotas ar objekta funkcionēšanai nepieciešamo aprīkojumu |  | Iegādāts un uzstādīts objekta funkcionēšanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais aprīkojums | - aprīkota tekstiliju restaurācijas darbnīca; - aprīkota keramikas, stikla, porcelāna restaurācijas darbnīca; - aprīkota metāla un arheoloģiskā metāla restaurācijas darbnīca; - ar specializētām iekārtām aprīkots restaurējamo darbu izpētes kabinets; - aprīkotas publiskās, tehniskās, dienesta un palīgtelpas. | Restaurācijas darbnīcu aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana. Pārējā objekta funkcionēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. | 2019.gada 1.cet.-2020.gada 2.cet. | Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija. |
| 1.4. Objekta pieejamības uzlabošana, apkārtējās teritorijas labiekārtošana. | Izveidota videonovērošanas sistēma ēkā un ārpusē. |  | Nodrošināta pieejamība publiskām telpām un teritorijai | - iebūvēts lifts; - izveidota video novērošanas sistēma; - apkārtējās teritorijas labiekārtošana. | Apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Videonovērošanas sistēmas izveide. Lifta izbūve | 2019.gads-2020.gada 2.cet. | Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija. |
| 2.mērķis - radīt pieejamus pakalpojumus nozīmīgu kultūrvēsturisko un citu seno priekšmetu restaurācijai Zemgales reģionā |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Restaurācijas pakalpojumu nodrošināšana | Restaurācijas pakalpojumu dažādošana un pieejamība | Palielinās iespēja saņemt restaurācijas pakalpojumus. |  | Nodrošināti restauratoru pakalpojumi 3 darbnīcās: - arheoloģiskais materiāls un metāla priekšmeti; - tekstīlijas; - stikla, porcelāna, keramikas priekšmeti, u.c. | Tekstīliju, keramikas, stikla, porcelāna un metāla izstrādājumu restaurēšana. | Visu objekta darbības laiku (sākot no 2020.gada 3.cet.) | Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija |
| 2.2. Zinātniskās izpētes pakalpojumu sniegšana | Zinātniskās izpētes pakalpojumu pieejamība restaurācijas vajadzībām | Tiek nodrošināti dažādu priekšmetu digitalizācijas pakalpojumi restaurācijas kvalitātes uzlabošanai |  | Izveidots rentgena kabinets, fotostudija, iegādāta aparatūra. | Dažādi zinātniskās izpētes pakalpojumi. | Visu objekta darbības laiku (sākot no 2020.gada 3.cet.) | Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija |
| 2.3. Sadarbības attīstīšana un veicināšana ar muzejiem, juridiskām un privātām personām restaurācijas pakalpojumu popularizēšanai. | Izveidots sadarbības un partnerības mehānisms. | Izveidots sadarbības un partnerības mehānisms. Zemgales restaurācijas centra pakalpojumu integrācija citos piedāvājumos, līdz ar to paaugstinot centra piedāvājuma konkurētspēju. |  | Vismaz 2 tikšanās gada laikā ar sadarbības partneriem | Sadarbības pasākumi, pieredzes apmaiņa. | Visu objekta darbības laiku (sākot no 2020.gada 3.cet.) | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES fondi |
| 2.4. Efektīvas pasākumu plānošanas sistēmas izveide un īstenošana, t.sk. atvērtā tipa lekcijas, semināri, meistarklases, restaurēto darbu izstādes, interaktīvas nodarbības, ēnu dienas, karjeras nedēļas | Izveidota efektīva kultūras, izglītības un tūrisma pasākumu plānošanas sistēma | Efektīva kultūras, izglītības un tūrisma pasākumu plānošanas sistēmas izveide sekmē kultūras piedāvājumu daudzveidības nodrošināšanu dažādām mērķa grupām dažādos profesionālos līmeņos |  | Vecpilsētā pieaug apmeklētāju skaits, pateicoties pakalpojumu un pasākumu daudzveidībai | Restaurācijas pakalpojumu, kultūras, izglītības un tūrisma pasākumu piedāvājuma nodrošināšana | Visu objekta darbības laiku (sākot no 2020.gada 3.cet.) | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES fondi |
| 2.5. Izstāžu veidošana restaurētajiem darbiem un priekšmetiem | Restaurēto un restaurējamo priekšmetu eksponēšana | Iekārtojot ekspozīciju, izstādi tiek popularizēts restauratora darbs |  | Izveidota maināma restauratoru darbu ekspozīcija | Izveidotas un iekārtotas izstādes par restaurējamo / restaurēto artefaktu, tā vēsturisko stāstu u.c. | Visu objekta darbības laiku (sākot no 2020.gada 3.cet.) | ES fondi, Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums, valsts budžets |
| - mērķis – Izstrādāt un īstenot daudzveidīgu, plašu un atraktīvu tūrisma, kultūras un izglītības pakalpojumu klāstu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sabiedrības izglītošana par kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsargāšanas nozīmi, organizējot kultūras, izglītojošus un biznesa pasākumus | Izstrādātas un realizētas kultūras mantojuma saglabāšanas un atbalsta programmas, kultūrvēsturiskās izglītības programmas, dažādu aktivitāšu piedāvājums. | Centra īstenoto pasākumu rezultātā palielinās iedzīvotāju izpratne par kultūras mantojuma objekta vērtību, radīts būtisks kultūras, izglītības un tūrisma pakalpojuma kopums, veicinot apmeklētāju piesaisti Vecpilsētas kvartālam, palielinot izpratni par Jelgavas vēsturi un restauratora darbu. |  | Plānotie pasākumi gadā: Izstādes – 6 Lekcijas – 12 Semināri, meistarklases – 6 Ēnu diena – 1 Karjeras nedēļa – 1 (5 dienas) Plānoti starptautiski, valsts mēroga pasākumi, izglītības programmas, tūristu aktivitāšu piedāvājumi | Kultūras pasākumi, izglītojošas lekcijas meistarklases, plenēri interaktīvas nodarbības, karjeras nedēļas, ēnu dienas, izstādes | Visu objekta darbības laiku (sākot no 2020.gada 3.cet.) | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES fondi, valsts budžets |
| 3.2.Sabiedrības informēšanas un informācijas aprites nodrošināšana | Izveidota vizuāli un saturiski pievilcīga Zemgales restaurācijas centra mājas lapa, Sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli un bukleti, nodrošināta iespēja informēt par jaunumiem - sociālajos tīklos Twitter, draugiem.lv, Facebook.com, Youtube un Instagram.com | Palielinās interesentu informētība par Zemgales restaurācijas centra piedāvātajiem pakalpojumiem. |  | Informācijas un informatīvo materiālu sagatavošana pēc nepieciešamības | Informēšana par Zemgales restaurācijas centra piedāvātajiem pakalpojumiem dažādos mēdijos | Visu objekta darbības laiku (sākot no 2020.gada 3.cet.) | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES fondi, valsts budžets |
| 3.3.Informatīvu norāžu un stendu izvietošana Vecpilsētas teritorijā, tās tuvākajā apkārtnē un citviet Jelgavas pilsētā. | Izgatavoti un uzstādīti – informatīvais stends teritorijā un informatīvā plāksne pie ēkas u.c. | Informatīvo un citu tūrisma infrastruktūras elementu uzstādīšana paaugstinās Vecpilsētas pieejamību, informāciju par apskatāmajiem objektiem uzlabo apmeklētāju ērtības un paaugstina kultūras, izglītības un tūrisma apmeklētāju skaitu. |  | - Uzstādītas informatīvās norādes. - Uzstādīts informācijas stends. | Informatīvu norāžu, stendu un plāksnes izgatavošana un uzstādīšana | 2020.gada 2.cet. | Pašvaldības budžeta līdzekļi |
| 3.4. Interaktīvās ekspozīcijas par Jelgavas Vecpilsētas vēsturi izveide | Izveidota pamatekspozīcija par Jelgavas vecpilsētu un koka būvniecības vēsturi. | Iekārtojot interaktīvo ekspozīciju un izstāžu telpu radīts būtisks tūrisma un izglītības pakalpojumu elements, sekmējot visu vecuma grupu zināšanas un izpratni par Jelgavas vēsturi, restauratora darbu. |  | - Izveidota pastāvīga interaktīva vēstures ekspozīcija. - Izveidota un iekārtota radoši – izzinošā telpa. | Interaktīvās ekspozīcijas satura izstrāde. Ekspozīcijas dizaina izstrāde. Interaktīvās ekspozīcijas izveide, t.sk. multimediju iekārtu iegāde. Ekspozīcijas radoši – izzinošo aktivitāšu telpu aprīkošana | 2018.gada 1.cet.-2020.gada 2.cet. | Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums |
| 3.5. Zemgales restaurācijas centra atpazīstamības veicināšana un Vecpilsētas teritorijas kompleksa iekļaušana Latvijas un starptautiskos tūrisma maršrutos. | Nodrošināta Zemgales restaurācijas centra atpazīstamība un Vecpilsētas kā Jelgavas tūrisma produkta attīstība | Dalība starptautiskās izstādēs, konferencēs. Publikācijas, suvenīri. Jaunu tūrisma produktu izstrāde |  | - Izstrādāti maršruti saistībā ar Vecpilsētu. - Izstrādāti jauni tūrisma produkti - Veikti informācijas pasākumi un izstrādāti marketinga materiāli Zemgales restaurācijas centra popularizēšanai | Sadarbība ar tūrisma pakalpojumu operatoriem, uzņēmējiem, mēdijiem | Visu objekta darbības laiku (sākot no 2020.gada 3.cet.) | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES fondi, valsts budžets |

## 4.5. TELPU NOSLOGOJUMA UN APMEKLĒTĀJU SKAITA RAKSTUROJUMS UN PROGNOZE

Zemgales restaurācijas centra pieejamās ekspozīcijas, suvenīru veikals un semināru telpas būs papildinājums kopējam Jelgavas pilsētas tūrisma piedāvājumam:

- iekļaujot kā apskates objektu pilsētas gidu vadītajās ekskursijās – līdz šim ceļotāji ir izrādījuši interesi par Jelgavas Vecpilsētas kvartāla apskati, tomēr nereti kvartāla apmeklējums neattaisno ceļotāju ekspektācijas;

- iekļaujot Jelgavas reģionālā tūrisma centra izdotajos tūrisma ceļvežos un kartēs, informācija par piedāvājumu publicēta mājas lapā www.visit.jelgava.lv un popularizēts sociālajos tīklos Visit Jelgava profilā;

- iekļaujot Jelgavas reģionālā tūrisma centra veidotajos gājēju un velobraucēju maršrutos pilsētas viesiem;

- iesaistot pilsētas svētkos un festivālos - iespēja paplašināt Vecpilsētas ielas svētku norisi, dalība Jelgavas pilsētas svētkos, citos pilsētas lielākajos pasākumos;

- organizējot jaunus pasākumus Vecpilsētas ielas kvartālā.

Zemgales restaurācijas centra darbība nodrošinās lielāku tūristu plūsmu Vecpilsētas ielas apkārtnē, kas ir viens no jaunu vai esošu tūrisma pakalpojumu sniedzēju attīstību veicinošajiem faktoriem. Līdz ar pieaugošu tūristu interesi par Vecpilsētas ielas kvartāla iekļaušanu pilsētas apskates maršrutos, arī ēdināšanas un citu saistīto pakalpojumu sniedzējiem būs iespēja piesaistīt vairāk apmeklētāju, tādējādi nodrošinot lielākus ieņēmumus.

Zemgales restaurācijas centra apmeklētāju mērķa grupas:

- Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotāji - kurus interesē kultūras mantojuma vērtības un to restaurācija, saglabāšana, kultūras norises un sabiedriskie pasākumi;

- Zemgales reģiona un visas Latvijas iedzīvotāji – kuri apceļo un iepazīst savu valsti, kurus interesē kultūras mantojuma vērtības, kultūras norises un sabiedriskie pasākumi;

- ārvalstu un vietējie individuālie un grupu tūristi - kuri vēlas iepazīt kultūras mantojumu, restauratora darbu;

- ģimenes ar bērniem – kuri vēlas izzināt Jelgavas Vecpilsētas un koka apbūves vēsturi, rast ieskatu restauratora darbā;

- seniori - kurus interesē kultūras mantojuma vērtības, kvalitatīvas kultūras norises un sabiedriski pasākumi, sakārtota vieta;

- skolu organizētas skolēnu grupas un jaunieši – kuri vēlas papildināt zināšanas izglītojošās lekcijās un radošajās darbnīcās;

- uzņēmēji, muzeji, kolekcionāri – kuri vēlas izmantot centra telpas konferencēm, semināriem, restauratoru pakalpojumus;

- restauratori – pieredzes apmaiņa, profesionālās kompetences paaugstināšana.

Šobrīd Vecpilsētas teritorijā apmeklējums netiek uzskaitīts un ēkas nav publiski pieejamas. Plānots, ka Zemgales restaurācijas centrs savu darbību varētu sākt 2020.gada 3.ceturksnī un līdz 2023.gadam apmeklējums varētu sasniegt 20000 apmeklētāju, jo jau ēku restaurācijas laikā tiks organizētas ekskursijas, lai interesenti varētu iepazīt objektā notiekošos būvniecības un restaurācijas procesus.

Apmeklētāju skaita prognozes tika izstrādātas, balstoties uz Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa apmeklētāju skaita dinamiku un interesēm. Vislielākais apmeklētāju skaits prognozējams pastāvīgām interaktīvajām ekspozīcijām un izstādēm, jo tās būs pastāvīgi pieejamas un izraisa vislielāko apmeklētāju interesi. Kā nākošie lielākie apmeklētājus piesaistošie pakalpojumi ir sabiedriskie pasākumi, radošās nodarbības un izglītojošās programmas.

| Pakalpojums | Izmantojamā telpa | Apmeklētāju skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vidēji gadā | Kopā 2018.-2025.g. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tūrisma pakalpojumi (ekskursijas) |  | 3000 | 24000 | 600 | 600 | 7000 | 5300 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Pastāvīgās vēstures ekspozīcijas | Interaktīvās ekspozīcijas telpas | 3083 | 18500 | - | - | 7000 | 5300 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Mākslas izstādes | Bēniņu telpā | 3083 | 18500 | - | - | 7000 | 5300 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Semināri, meistarklases (restauratoriem, profesionāļiem) | Konferenču zāle, restaurācijas darbnīcas | 90 | 540 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ēnu dienas | Restaurācijas darbnīcas | 10 | 60 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lekcijas (restauratoriem, studentiem, interesentiem) | Konferenču zāle | 180 | 1080 | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Karjeras nedēļa | Konferenču zāle, restaurācijas darbnīcas | 10 | 60 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| kopā |  | 290 | 1740 | - | - | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Izglītojoši izzinošās programmas | Aktivitāšu klase/darbnīca | 360 | 2160 | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| kopā |  | 360 | 2160 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Starptautiska mēroga pasākumi | Konferenču zāle | 50 | 300 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Valsts mēroga publiskie pasākumi | Konferenču zāle | 100 | 600 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Vecpilsētas teritorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novada nozīmes publiskie pasākumi | Konferenču zāle | 100 | 600 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Vecpilsētas teritorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kopā |  | 250 | 1500 |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sabiedriski pasākumi | Konferenču zāle | 450 | 2700 | - | - | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Vecpilsētas teritorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. ZEMGALES RESTAURĀCIJAS CENTRA DARBĪBAS ILGTSPĒJA

## 5.1. INSTITUCIONĀLĀ UN FINANŠU ILGTSPĒJA

Zemgales restaurācijas centra izveide notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” (ietvaros laika periodā no 2017.gada 4.ceturkšņa līdz 2020.gada 2.ceturksnim, nodrošinot projekta ilgtspēju vismaz 5 gadus pēc projekta pabeigšanas. Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta darbību finanšu resursi – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

Viens no svarīgākajiem faktoriem Zemgales restaurācijas centra darbības ilgtspējas nodrošināšanai ir tas, ka objekts ir Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašums, tai pašā laikā darbības stratēģijas uzdevums ir plānot objekta darbību tā, lai neradītu lielu papildus finanšu slogu pašvaldībai kultūrvēsturiskā mantojuma objekta uzturēšanai.

Stratēģijas īstenošanas rezultātā projektā veikto ieguldījumu ilgtspēju nodrošinās objekta īpašnieks un apsaimniekotājs – Jelgavas pilsētas pašvaldība. Nav plānotas institucionālas izmaiņas, kas varētu ietekmēt Stratēģijas īstenošanas rezultātu institucionālo dzīvotspēju. Lai nodrošinātu jaunizveidoto funkciju veikšanu un pakalpojumu sekmīgu īstenošanu, papildus būs nepieciešams izveidotas jaunas darba vietas – Zemgales restaurācijas centrs būs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” filiāle un darbosies kā tās struktūrvienība. Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” projekta ietvaros tiks izveidots tūrisma objekta piedāvājums, pēc projekta īstenošanas pabeigšanas turpināsies tā attīstība, veidojot reģionālus tūrisma maršrutus, iesaistoties jaunu tūrisma pakalpojumu izveidē.

Turpmākai objekta pilnveidošanai un uzturēšanai bez pašvaldības finanšu līdzekļiem, ir plānots piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu, mērķziedojumus un pašu ieņēmumus no ieejas maksas un no papildus pakalpojumiem.

Zemgales restaurācijas centra darbība nodrošinās nepieciešamos apstākļus veiksmīga kultūras, izglītības un tūrisma produkta izveidei, piesaistot apmeklētājus, radot darbavietas un uzlabojot dzīves kvalitāti Jelgavā.

## 5.2.  MARKETINGS UN PUBLICITĀTE

Lai panāktu sabiedrības izpratni par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā un būtiskākos Zemgales restaurācijas centra darbības jautājumus padarītu pieejamus plašam interesentu lokam, tiks veiktas mērķtiecīgas mārketinga un publicitātes aktivitātes. Publicitātes un marketinga pasākumus plānos un īstenos, balstoties uz Zemgales restaurācijas centra darbības virzieniem un orientējoties uz galvenajām apmeklētāju mērķa grupām.

Marketinga un publicitātes mērķis ir Zemgales restaurācijas centra darbības popularizēšana veidojot to par iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem pievilcīgu vietu, kas raksturo pilsētas tēlu un zīmolu, un nodrošina sasaisti ar pilsētas attīstības stratēģiskajiem virzieniem.

Marketinga un publicitātes galvenie virzieni:

- informācijas sniegšana, apmeklētāju, iedzīvotāju, pakalpojumos ieinteresēto pušu informētība, iesaiste aktivitātēs;

- atgriezeniskās saites veidošana;

- Zemgales restaurācijas centra iekšējās un starpinstitucionālās komunikācijas veidošana.

Mārketinga galvenās mērķauditorijas ir:

- apmeklētāji (vietējie tūristi, ārvalstu tūristi, apkārtējo novadu un pilsētu iedzīvotāji, kam pilsētā interesē izklaide, iepirkšanās, pakalpojumi);

- iedzīvotāji (esošie, bijušie, potenciālie, kam ir senču zemes, ārvalstīs strādājošie);

- bizness (uzņēmēji, restauratori – no pilsētas teritorijas, ienācēji no citām pilsētām un reģioniem; uzņēmējdarbības uzsācēji; investori – esošie, potenciālie).

Galvenie publicitātes pasākumi:

- sniegt aktuālo informāciju par Zemgales restaurācijas centra pakalpojumiem un aktivitātēm vietējiem un nacionālajiem medijiem – laikrakstu redakcijām, ziņu aģentūrām, TV un radiostaciju ziņu dienestiem un interneta, tai skaitā tūrisma nozares, portāliem;

- nodrošināt iedzīvotājiem iespējas uzzināt par jaunumiem, noskaidrot interesējošos jautājumus viņiem visērtākajā vidē - sociālajos tīklos Twitter, draugiem.lv, Facebook.com, Youtube un Instagram.com, kur pilsētas profilus uztur Jelgavas pilsētas pašvaldība;

- nodrošināt sabiedrības izglītošanu un objektīvas informācijas apriti vietējā sabiedrībā sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Zemgales INFO”, kura izdod bezmaksas laikrakstu “Jelgavas Vēstnesis”;

- izvietot informatīvas norādes un stendus Vecpilsētas teritorijā, tās tuvākajā apkārtnē un citviet Jelgavas pilsētā par atsevišķu objektu atrašanā vietu norādot vēsturisko informāciju;

- sagatavot un izdot bukletus un cita veida informatīvus izdevumus dažādās valodās par Zemgales restaurācijas centra aktivitātēm un pakalpojumiem;

- izveidot vizuāli un saturiski pievilcīgu Zemgales restaurācijas centra mājas lapu;

- Zemgales restaurācijas centra atpazīstamības veicināšana un Vecpilsētas kā Jelgavas tūrisma produkta attīstība;

- Jelgavas kā Zemgales reģiona centra statusa nostiprināšana visos informatīvajos materiālos izmantojot Jelgavas pilsētas simboliku;

- organizēt kultūras, izglītojošus un biznesa pasākumus sadarbībā ar muzejiem, izglītības iestādēm, profesionālajām biedrībām, restauratoriem, kolekcionāriem, u.c.

- sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamentu, Zemgales Tūrisma asociāciju, Lauku ceļotāju, tūrisma operatoriem un aģentūrām veicināt Jelgavas Vecpilsētas teritorijas un Zemgales restaurācijas centra iekļaušanu Latvijas un starptautiskos tūrisma maršrutos.

# 6.  ATJAUNOJAMĀS UN PĀRBŪVĒJAMĀS INFRASTRUKTŪRAS APRAKSTS

| 1. | Infrastruktūras attīstības projekta nosaukums un īstenotājs | Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā. Zemgales restaurācijas centra izveide Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamajā saistītajā infrastruktūra - ēkā Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā. Jelgavas pilsētas dome |
| --- | --- | --- |
| 2. | Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu, ietverot teritorijas un infrastruktūras projekta novietojuma kartoshēmu | Skat. 1.pielikumu |
| 3. | Infrastruktūras attīstības projekta mērķis 5.5.1.SAM kontekstā, uzsverot pakalpojumu pieprasījumu, jaunu pakalpojumu attīstību un apmeklējumu pieaugumu | Zemgales restaurācijas centra izveides mērķis – atjaunot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Nr.5185 Vecpilsētas ielā 14 - 18.gs. sākuma būvniecības paraugu Latvijas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā, veidojot tajā unikālu piedāvājumu, kas nodrošinās restauratoru darbnīcu pieejamību kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai, iespēju interesentiem klātienē iepazīties un izzināt restaurācijas procesa gaitu un piedāvās citus tūrisma un izglītojošus pakalpojumus, tādējādi veicinot Vecpilsētas teritorijas aktīvu integrāciju kopējā pilsētvidē un vietējā ekonomikas struktūrā. |
| 4. | Infrastruktūras attīstības projekta nepieciešamības pamatojums: |  |
| 4.1. | problēmsituācija, kuru risina konkrētais infrastruktūras attīstības projekts | Jelgava no 15.gs. līdz mūsu dienām ir Zemgales kultūretnogrāfiskā novada lielākā un nozīmīgākā pilsēta ar unikālu kultūrvēsturi, taču pilsētas apbūves bojā eja 1944.gada vasarā, padomju okupācijas periodā jaunuzceltā blokmāju apbūve, kā arī tas, ka Jelgava padomju okupācijas gados bija t.s. “slēgtā” pilsēta, ne īpaši reklamēta tūristiem, veidoja priekšstatu, ka Jelgava ir industriāla pilsēta un tūrisma potenciāla šeit nav. Pēdējos gadu desmitos pilsēta sekmīgi iekļāvusies kopējā Latvijas kultūras un tūrisma piedāvājumā. Viena no teritorijām, kurai pēdējo gadu laikā ir uzsākta sakārtošana un kas tiek iekļauta tūrisma apritē, ir t.s. Vecpilsētas ielas kvartāls, kura apbūve saistāma ar 18.-20.gs. sākumu. Te ir saglabājies senās apbūves blīvuma raksturs, arhitektoniskā, mākslinieciskā un vēsturisko elementu izteiksmība, tā ir daļa no Latvijas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7433 „Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs”, taču pašlaik daļa šeit esošo ēku ir kritiskā stāvoklī. Lai veicinātu Vecpilsētas teritorijas iekļaušanos kultūras un tūrisma piedāvājumā un pilnvērtīgāk izmantotu tās attīstības potenciālu, atjaunojot, restaurējot un pārbūvējot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli - ēku Vecpilsētas ielā 14 (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5185) un ēku Krišjāņa Barona ielā 50, ir paredzēts izveidot jaunu kultūras un tūrisma objektu - Zemgales restaurācijas centru ar unikālu piedāvājumu reģionā, kas nodrošinās restauratoru pakalpojumu pieejamību kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai, iespēju interesentiem klātienē iepazīties un izzināt restaurācijas procesa gaitu, kā arī piedāvāt citus pakalpojumus. |
| 4.2. | sasaiste ar darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un valsts ilgtermiņa plānu Baltijas jūras piekrastei (pašlaik projekts) | Zemgales restaurācijas centra izveide, atjaunojot, restaurējot un pārbūvējot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli - ēku Vecpilsētas ielā 14 un ēku Krišjāņa Barona ielā 50, plānota Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros, jo ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumu Nr.779 „Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” Jelgavas pilsētas dome ir apstiprināta kā projekta idejas Nr.ERAF/551SAM/2016/I/13 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniedzējs. Projekta ietvaros plānotās investīcijas vērstas uz to, lai saglabātu, aizsargātu un attīstītu šobrīd nepietiekoši izmantotās kultūras un dabas mantojuma teritorijas un objektus, padarot tos pievilcīgākus un pieejamākus, kā arī paplašinot to saturisko piedāvājumu un rodot tiem jaunas funkcijas, lai veicinātu to kvalitatīvu izmantošanu. Investīcijām kultūras mantojumā būs tieša ietekme uz kultūras un dabas tūrisma izaugsmi, kas ilgtermiņā rada sociālu un ekonomisku labumu. Investīcijas paredzētas teritorijās ar pilnvērtīgi neizmantotu attīstības potenciālu – kultūrvēsturisko teritoriju un ainavu koncentrācijas vietās ar izcilām kultūras un dabas vērtībām, kurās dabas un kultūras mantojuma attīstībai ir lielākā potenciālā ietekme uz reģionālās attīstības, vietējās izaugsmes, komercdarbības, nodarbinātības un izaugsmes veicināšanu. Līdz ar to infrastruktūras attīstības projekts tiešā veidā sasaistās ar Darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” - 5.5.1.SAM prioritātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. |
| 4.3. | sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu, tostarp investīciju plānu | Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināta ar Jelgavas pilsētas domes 23.05.2013. lēmumu Nr.5/5, investīciju plāns tiek aktualizēts vismaz reizi gadā. Attīstības programmas esošās situācijas raksturojumā noteiktas pilsētas funkcionālās saites, t.sk. - sadarbībā ar pieguļošajām teritorijām nepieciešams mērķtiecīgs tūrisma mārketings un kompleksu tūrisma produktu piedāvājuma attīstīšana. Esošās situācijas raksturojuma sadaļā 2.5. “Kultūra” noteikts - muzejam nepieciešama restaurācijas centra izveide, sadaļā 3.4. “Tūrisms” noteikts – nepieciešams mērķtiecīgs pilsētas tūrisma mārketings un komplekss tūrisma produktu piedāvājums. Stratēģiskajā daļā noteikta: • Jelgavas specializācija t.sk. - izglītības, kultūras, tūrisma un sporta centrs ar starptautiskas un nacionālas nozīmes kultūras pasākumiem; • Trešā rīcībpolitika “Atpazīstams un konkurētspējīgs piedāvājums kultūras, tūrisma un sporta jomās”, kuras ietvaros izvirzīts uzdevums “Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu” un rīcības: 1. Veicināt aktīvu kultūrdzīvi pilsētā, nodrošinot konkurētspējīgu nacionālas nozīmes attīstības centra kultūras pakalpojumu klāstu un daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas 2. Pilnveidot un attīstīt kultūras infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 3. Saglabāt kultūras mantojumu un radīt nākotnes kultūras mantojumu 4. Veidot labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai 5. Paaugstināt speciālistu kvalifikāciju un nodrošināt jaunu speciālistu piesaisti kultūras jomā 6. Sekmēt sadarbību kultūras jomā kultūras piedāvājuma dažādošanai Investīciju plānā iepriekš minētās rīcībpolitikas īstenošanai cita starpā iekļauta projekta ideja “3.2.3. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Jelgavas Vecpilsētā, 1.kārta - Zemgales restaurācijas centra izveide”. |
| 4.4. | sasaiste ar dabas aizsardzības plānu, ja investīcijas plānotas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā | Investīcijas nav plānotas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā |
| 4.5. | sasaiste/papildinātība ar iepriekšējā plānošanas periodā īstenotiem, īstenošanā esošiem vai plānotiem, t.sk. 5.5.1.SAM projektiem | Skat. 2.pielikumu |
| 5. | Infrastruktūras attīstības projektā plānotās darbības, ietverot atjaunojamās, pārbūvējamās, konservējamas vai jaunbūvējamās infrastruktūras īpašumtiesības, parametrus, nepieciešamo kopējo un ERAF finansējumu, kā arī ietekmi uz 5.5.1.SAM sasniedzamajiem rezultātiem: apmeklējumu pieaugumu, jaunu pakalpojumu izveidi | Skat. 3.pielikumu |
| 6. | Galvenie sociālekonomiskie ieguvumi (vispārīgi), īstenojot infrastruktūras attīstības projektu | Projekta īstenošana: - nodrošinās Zemgales reģiona centrālajā daļā un Jelgavā esoša nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma objekta pieejamību; - pilnveidos reģiona kultūras un tūrisma piedāvājumu un veicinās tā eksportspēju; - radīs jaunus, izglītojošus kultūras un tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās reģiona identitātes atpazīstamību vietējā un starptautiskā tirgū; - sniegs iespēju nākamajām paaudzēm saglabāt unikālu kultūrvēsturisko mantojumu un interaktīvā veidā izzināt tā vēstures gaitas; - sniegs iespēju veidot jaunus tematiskus un izglītojošus reģionālus tūrisma maršrutus un piedāvājumus, iekļaujot arī citus Zemgales reģiona tūrisma objektus, kultūras pasākumus un festivālus; - palielinās objektu apmeklētību un nakšņojošo personu skaitu Zemgales centrālajā daļā; - radīs priekšnosacījumus tūrisma pudura attīstībai reģionā, mērķtiecīga tūrisma mārketinga un kompleksa tūrisma produktu piedāvājuma veidošanai, kas rosinās tūristus uzturēties Zemgalē ilgāk kā vienu dienu; - uzlabos iesaistīto teritoriju vides kvalitāti un uzlabos pašvaldību iedzīvotāju dzīves kvalitāti; - radītie jaunie pakalpojumi organiski papildinās esošos pakalpojumus un piedāvājumus, atraktīvā un sakārtotā vide būs labvēlīga mazo uzņēmumu darbībai, veicinot vietējās ekonomikas attīstību. |
| 7. | Infrastruktūras attīstības projekta ilgtspēja - pilnveidotās vai jaunbūvētās infrastruktūras uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas | Pēc projekta īstenošanas un Zemgales restaurācijas centra izveides Jelgavas pilsētas pašvaldība kā minētā nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošinās objekta apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Stratēģijai un pašvaldības budžeta iespējām. Lēmumus par Zemgales restaurācijas centra pakalpojumu sniegšanai, uzturēšanai un objekta tālākai attīstībai nepieciešamajiem resursiem pieņems Jelgavas pilsētas dome, apstiprinot pašvaldības budžetu, kurā tiks iekļauti ar objekta uzturēšanu un Stratēģijas īstenošanu saistītie izdevumi. |
| 8. | Riska izvērtējums infrastruktūras attīstības projekta īstenošanā, ietverot riska prevenciju | Projekta īstenošanā pastāv vairāki risku veidi: - finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu riski; - īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības; - rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu; - projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un administrācijas darbu saistībā ar projekta ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa; - citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem. Jelgavas pilsētas pašvaldība veiks visas nepieciešamās darbības risku iestāšanās varbūtības un ietekmes noteikšanai, kā arī preventīvajiem risku novēršanas/ mazināšanas pasākumiem. |
| 9. | Indikatīvs infrastruktūras attīstības projekta īstenošanas laika plāns kalendāro mēnešu griezumā | Skat. 4.pielikumu |

1.pielikums infrastruktūras projekta aprakstam

Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu un infrastruktūras objektu novietojums

2. pielikums infrastruktūras projekta aprakstam

Sasaiste/papildinātība ar iepriekšējā plānošanas periodā īstenotiem, īstenošanā esošiem vai plānotiem, t.sk. 5.5.1.SAM projektiem

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildināmības/ demarkācijas apraksts | Projekta kopējās indikatīvās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (Valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| Jelgavas pilsētas pašvaldības projekti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jelgavas vecpilsētas atjaunošana un pielāgošana tūrisma attīstībai | Projekta ietvaros: (1) izveidots jauns tūrisma produkts – „Jelgavas vecpilsēta” kā kultūras resursa kopums, radot iespēju gan ārvalstu, gan vietējiem tūristiem iepazīties ar Jelgavas vecpilsētas un pilsētbūvnieciskās struktūras attīstības vēsturi gadsimtu laikā; (2) labiekārtota piekļuve Jelgavas vecpilsētai, vecpilsētas robežās rekonstruējot Jāņa Asara un Vecpilsētas ielas, kā arī Kr.Barona ielu posmā no Vecpilsētas ielas līdz Jāņa Asara ielai | Jaunveidojamā Zemgales restaurācijas un radošuma centra atrašanās vieta būs Jelgavas vecpilsētā, šī projekta ietvaros rekonstruētās ielas malā, līdz ar to abi projekti papildina viens otru, ienesot jaunas krāsas un paplašinot Jelgavas vecpilsētas piedāvāto pakalpojumu klāstu un veicinot uzņēmējdarbības attīstību | 403 969 | ERAF - 302 977 EUR (75%), Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums – 88 873 EUR (22%), valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 12 119 EUR (3%) | 08.05.2009. | 31.12.2010. |
|  | Reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra izveide | Projekta ietvaros: (1) veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana;(2) veikta arheoloģiskā un arhitektoniskā izpēte; (3) piegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums - mēbeles, multimediji, datoraprīkojums, izveidotas vēstures ekspozīcijas. Projekta rezultātā atjaunota Jelgavas kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīga daļa, kā arī Jelgavā un Zemgalē ir radīts jauns, interesants tūrisma produkts, pieejams ikvienam interesentam visa gada garumā, kurā atrodas tūrisma informācijas centrs, inovatīvas vēstures ekspozīcijas, izstāžu un konferenču zāles, skatu laukums. Tornim ir visaugstākie apmeklējuma rādītāji starp Jelgavas tūrisma objektiem | Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, tāpat kā ēka Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) pieminekļi un nozīmīga Jelgavas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa | 2 203 926 | ERAF – 1 232 648 EUR (56%), Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums – 88 873 EUR (41%), valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 65 258 EUR (3%) | 23.03.2009. | 30.12.2010. |
|  | Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un koka ēkas restaurācija | Projekta ietvaros veikta Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja koka ēkas restaurācija un muzeja modernizācija, tādējādi nodrošinot muzeja saglabāšanu un pielāgošanu mūsdienīgām prasībām | Muzeja ēkas restaurācija un pakalpojumu modernizācija papildina kultūrvēsturiskā mantojuma piedāvājumu pilsētā | 365 573 | Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums - 430 086 EUR, Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums –54 836 EUR | 08.2009. | 04.2011. |
|  | Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā | Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” īstenoja projektu Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas ietvaros. Projekta ietvaros: (1) izveidoti kopīgi un atraktīvi velotūrisma maršruti Baltijas jūras reģionā; (2) attīstīti konkurētspējīgi velotūrisma pakalpojumi, uzlabojot nepieciešamo infrastruktūru | Jaunveidojamā Zemgales restaurācijas un radošuma centra atrašanās vieta būs Jelgavas Vecpilsētā, kas ir iekļauta minētā projekta ietvaros izveidotajos velomaršrutos | 125 012 | ERAF – 100 010 EUR, JPPI „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” un valsts finansējums 25 002 EUR | 01.2012. | 05.2013. |
|  | Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš” | Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu, veicinot Baltu kultūrvēsturisko atpazīstamību un izveidojot starptautisku kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”. Projektu plānots īstenot Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros sadarbībā ar 2 partneriem no Lietuvas - Šauļu tūrisma informācijas centru un Nacionālo reģionu attīstības aģentūru un 2 partneriem no Latvijas – Zemgales plānošanas reģionu un Kurzemes plānošanas reģionu. Projekta ietvaros plānots: - veikt izpēti, identificējot Baltu kultūras vēsturi, esošo situāciju un sniegt ierosinājumus to piemērošanai tūrisma nozarei; - izveidot 2 Baltu interaktīvās ekspozīcijas, vienu no tām Ģ.Elisa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā; - organizēt 2 Baltu vienības dienas - izstrādāt kopīgu bukletu “Baltu ceļš”; - izveidot vismaz 3 kopīgus tūrisma maršrutus; - organizēt tūrisma nozares speciālistu seminārus, diskusijas un pieredzes apmaiņas braucienus | Baltu kultūras vēstures izpēte, jaunie tūrisma maršruti un izveidotās Baltu interaktīvās ekspozīcijas dos ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā Zemgales reģionā | Projekta kopējās izmaksas - 750 000 EUR Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta izmaksas - 117 647 EUR | ERAF –100 000 EUR (85%),Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums – 11764 EUR (10%), valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 5882 EUR (5%) | 02.2017. | 02.2019. |
|  | Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā | Projekta ietvaros: (1) pilnveidota muzeju darbinieku profesionālā kvalifikācija, notikusi pieredzes apmaiņa un zināšanu pārnese starp muzeju speciālistiem Latvijas un Lietuvas pusē (2) izveidots kopīgs sadarbības tīkls, (3) uzlabotas muzeju darbinieku zināšanas dažādu metodoloģiju pielietošanā ekspozīciju izveidei, (4) izveidota vienota abu reģionu muzeju karte, tādējādi dažādojot Zemgales-Ziemeļlietuvas tūrisma piedāvājumu. Projekta aktivitātēs iesaistījies Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs | Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja pakalpojumu pilnveidošana papildina kultūrvēsturiskā mantojuma piedāvājumu pilsētā | 323 999 | ERAF – 275 400 EUR Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 48 599 EUR | 02.2009. | 01.2010. |
|  | Dzīvesziņas un arodu centra izveide Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā | Projekta ietvaros plānota ēkas – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.5182 restaurācija un aprīkošana amatu un prasmju atspoguļošanai tūristiem, informatīvi izglītojoša piedāvājuma izstrāde | Projekti papildina viens otru tematiski, atjaunojot kultūrvēsturisko pilsētvidi, ienesot jaunas krāsas un paplašinot Jelgavas Vecpilsētas piedāvāto pakalpojumu klāstu, kā arī veicinot uzņēmējdarbības attīstību | 2 240 051 | ERAF – 1 904 043 EUR, publiskais, t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 336 008 EUR | 05.2018 | 06.2020 |

3. pielikums infrastruktūras projekta aprakstam

Infrastruktūras attīstības projektā plānotās darbības un to ietekme uz 5.5.1.SAM sasniedzamajiem rezultātiem

| Nr.p. k. | Infrastruktūras projekta aktivitātes nosaukums | Ieguldījumu darbības rezultāts (skaits, parametri) | Infrastruktūras projekta īpašumtiesības, publiska pieejamība (dienu skaits gadā) | Nepieciešamais indikatīvais finansējums |  | Ietekme uz 5.5.1.SAM iznākuma rādītājiem* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ERAF (euro) | Kopā (euro) | Apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums (apmeklējumu skaita pieaugums 2023.g., salīdzinot ar apmeklētāju skaitu 2015.g.) |  | Jaunradīto pakalpojumu nosaukums ieguldījumu objektos |
|  |  |  |  |  |  | Bāzes vērtība* | Sasniedzamā vērtība |  |
| 1 | Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.5158 un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras pārbūve, restaurācija, apkārtējās teritorijas labiekārtošana un jaunu pakalpojumu attīstīšana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru | Atbalstāmie objekti - Jelgava, Vecpilsētas iela 14 un infrastruktūra K.Barona iela 50, izveidojot Zemgales restaurācijas centru 865 m2 platībā | Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašums. Publiski pieejams 6 dienas nedēļā, vidēji 321 dienu gadā | 821 263 | 3 000 000 | 0 | 20 000 | - Kultūrvēsturisko priekšmetu restaurācijas pakalpojumi - Interaktīvas vēstures ekspozīcijas izveide - Apmācību programmu piedāvājums - Ekskursijas pa Vecpilsētu, iekļaujot Zemgales restaurācijas centru kā izcilu 18.gs. koka arhitektūras un 19.gs. ķieģeļu īres nama celtniecības paraugu |
| 1.1. | Būvniecība - ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā pārbūve un restaurācija un ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve un teritorijas labiekārtošana |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Objekta aprīkošana un jaunu pakalpojumu izveide |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā | - | - | - | 821 263 | 3 000 000 | 0 | 20 000 | 4 |

*jaunizveidojamam infrastruktūras projektam/darbībai bāzes vērtība ir nulle

4. pielikums infrastruktūras projekta aprakstam

Indikatīvs infrastruktūras attīstības projekta īstenošanas laika plāns

| Projekta darbības | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.gads |  |  |  | 2018.gads |  |  |  | 2019.gads |  |  |  | 2020. gads |  |  |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.1. Būvniecība - ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā pārbūve un restaurācija un ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve un teritorijas labiekārtošana |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 1.2. Būvuzraudzība |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 1.3. Autoruzraudzība |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 1.4. Objekta aprīkošana un jaunu pakalpojumu izveide |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |